REQUISITOS DE OFICINA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO

EL CONTRATISTA DEBE DE TENER DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO, UNA ESTRUCTURA DE PERSONAL ESPECIFICA QUE PERMITA LLEVAR DE MANERA ADECUADA LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS EN FUNCION DEL ALCANCE, LA COMPLEJIDAD Y TIPO DE CONTRATO Y ESTARA FORMADA COMO MINIMO CON LOS SIGUIENTES PUESTOS CLAVE:

- ESPECIALISTA CERTIFICADO COMO PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL

- ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO DE PROYECTOS

- ESPECIALISTA EN PLANEACION ESTRATEGICA, CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE SOFTWARE DE CONTROL DE PROYECTOS.

LA DEFINICION DE LO QUE SON LAS HABILIDADES, COMPETENCIAS Y PERFIL DEL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA  ORGANIZACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTOS SE ENCUENTRA CLARAMENTE ESTABLECIDA EN LA NMX-R-091-SCFI-2016 PARTE INTEGRAL DE LAS NORMAS A APLICAR EN LA PRESENTE ESPECIFICACION, A LO CUAL DE MANERA GENERAL Y CON RELACION A LOS PUESTOS DEFINIDOS EN EL  PARRAFO ANTERIOR A EFECTOS DE REALIZAR UNA EVALUACION ACORDE CON EL PERSONAL REQUERIDO, LA  CONTRATISTA DEBERA VERIFICAR QUE DICHO PERSONAL CUMPLA CON LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

ESPECIALISTA CERTIFICADO COMO PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL

- CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DE AL MENOS 3 AÑOS COMO PMP; ES INDISPENSABLE LA ACREDITACIÓN DE QUE HA PARTICIPADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS YA COMO UN PMP CERTIFICADO.

- COPIA SIMPLE DE LA CARATULA DE (LOS) CONTRATO(S) EJECUTADO(S), ÓRDENES DE COMPRA Y/U ORDENES DE TRABAJO, SUBCONTRATOS, ACTA DE ENTREGA O FINIQUITO EN LOS QUE HAYA PARTICIPADO COMO PMP.

- CERTIFICADO AVALADO POR EL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) COMO PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL QUE ESTÉ VIGENTE DURANTE LE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE ESTOS. (NO SE ACEPTARÁN CARTAS DE INTENCIÓN EN LAS CUALES SE INDIQUE QUE SE OBTENDRÁ LA CERTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO).

- CERTIFICADOS Y/O DIPLOMAS RELACIONADOS CON LA CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN Y/O DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LOS CUALES SE OBSERVEN LOS PDU’S OBTENIDOS.

ESPECIALISTA EN ANALISIS DE RIESGO DE PROYECTOS

- CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DE AL MENOS 3 AÑOS COMO ANALISTA DE RIESGO DE PROYECTOS; ES INDISPENSABLE LA ACREDITACIÓN DE QUE HA PARTICIPADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS COMO ANALISTA DE RIESGOS.

- COPIA SIMPLE DE LA CARATULA DE (LOS) CONTRATO(S) EJECUTADO(S), ÓRDENES DE COMPRA Y/U ORDENES DE TRABAJO, SUBCONTRATOS, ACTA DE ENTREGA O FINIQUITO EN LOS QUE HAYA PARTICIPADO COMO ANALISTA DE RIESGO.

- CERTIFICADOS Y/O DIPLOMAS RELACIONADOS CON LA CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS A ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y/O DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN LOS CUALES SE OBSERVEN LOS PDU’S OBTENIDOS.

ESPECIALISTA EN PLANEACION ESTRATEGICA, CON EXPERIENCIA EN MANEJO DE SOFTWARE DE CONTROL DE PROYECTOS.

- CURRICULUM VITAE ACTUALIZADO QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DE AL MENOS 3 AÑOS COMO ANALISTA DE PLANEACION ESTRATEGICA DE PROYECTOS; ES INDISPENSABLE LA ACREDITACIÓN DE QUE HA PARTICIPADO EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS COMO ANALISTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.

- COPIA SIMPLE DE LA CARATULA DE (LOS) CONTRATO(S) EJECUTADO(S), ÓRDENES DE COMPRA Y/U ORDENES DE TRABAJO, SUBCONTRATOS, ACTA DE ENTREGA O FINIQUITO EN LOS QUE HAYA PARTICIPADO COMO ANALISTA DE PLANEACION ESTRATEGICA.

- CERTIFICADOS Y/O DIPLOMAS RELACIONADOS CON LA CAPACITACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS AL USO DE SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL TALES COMO MS PROJECT, PRIMAVERA P6, PRIMAVERA RISK, CRYSTAL BALL, @RISK.