ANEXO 03.-  ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS Y GENERALES

E.C.G.04. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.

En caso de que el licitante omita considerar en su propuesta la subcontratación del Laboratorio Externo, será causa de desechamiento de la propuesta.

E.G.05. BANCOS DE MATERIAL PÉTREO.

De estar en explotación el banco, el contratista deberá demostrar la capacidad instalada, con una producción mínima necesaria que se requiera para el cumplimiento del plazo de ejecución fijado por CAPUFE, anexando la carta compromiso del productor de agregados pétreos para el suministro en cantidad y calidad de materiales para esta licitación.

En caso de ser un banco sin explotación, el contratista demostrará la disponibilidad inmediata del equipo de trituración, incluyendo en su propuesta, la planta de trituración. La contratista deberá de anexar en su propuesta carta compromiso o convenio de autorización de explotación del banco expedida por el propietario del mismo.

En ambos casos, deberá anexar croquis de localización del banco de materiales propuesto, indicando la distancia a la planta de asfalto y de la planta de asfalto al centro de gravedad de la obra.

La omisión de las cartas compromiso en original solicitadas en los párrafos anteriores, será motivo de desechamiento de la propuesta del licitante.

E.C.G. 08 ACARREOS DE MATERIALES.

- La omisión en la propuesta de la carta compromiso en original de la prestación del servicio de la Unión de Transportistas Locales y/o el acuerdo para realizar los acarreos con vehículos de la empresa licitante, será motivo de desechamiento.

- La omisión en la propuesta de la carta compromiso en original con las tarifas actuales de acarreos de materiales pétreos y mezclas asfálticas y/o mezclas de concreto asfaltico expedida por la Unión de Transportistas Local (de la zona de los trabajos) que les proporcionará el servicio, será motivo de desechamiento.

E.C.G. 13 EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.

Para la integración de su propuesta, el licitante deberá considerar en su relación de equipo y maquinaria, como mínimo la cantidad solicitada en esta especificación complementaria sin ser limitativo, en caso de no incluir el equipo y maquinaria antes citada, será motivo de desechamiento de la propuesta.

En caso de que el Licitante no acredite la maquinaria y equipo mínimo señalado, ya sea como propio, rentado o por adquirir, según corresponda, será causal de desechamiento.

Para el caso de que el licitante opte por la adquisición de agregados pétreos y/o mezclas asfálticas, deberá presentar, una carta compromiso en original del proveedor de los agregados pétreos y/o mezclas asfálticas, de acuerdo a las características de las especificaciones particulares de esta Convocatoria, la omisión de la carta compromiso original será motivo de desechamiento de la propuesta.

# E.C.G.28 EROGACIONES DENTRO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL.

Para el análisis y cálculo del Factor del Salario Real (FASAR) el Licitante deberá utilizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en caso contrario, se considerará como causal de desechamiento.

| Elaboró Ing. Marco Antonio Flores Martínez Supervisor |  |
| --- | --- |
| Revisó Ing. Mario Rigoberto Lucero Arellano Subgerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura | Aprobó Ing. Ricardo Colunga Rodríguez Gerente de Proyectos y Nuevas Tecnologías |
| Revisó Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII y X | Aprobó Ing. Israel David Montiel Nataren Gerente de Autopistas Zona Norte P.A. Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII y X En términos de Artículo 66 del Estatuto Orgánico De CAPUFE |