Índice

I.	INTRODUCCIÓN	2

II.	OBJETIVO	2

III.	ALCANCES	2

E.C.G.1. DESGLOSE DE COSTOS.	2

E.C.G.2. ANÁLISIS FINANCIERO.	3

E.C.G.3. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD.	3

E.C.G.4	DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS Y SEGURIDAD.	4

E.C.G.5	HORARIO DE TRABAJO	4

E.C.G.6 PROGRAMA DEL SERVICIO.	5

E.C.G.7 EQUIPO REQUERIDO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.	5

E.C.G.8  RELACIÓN DE ESPECIFICACIONES.	6

E.C.G.9 MODIFICACIONES DEL SERVICIO.	6

E.C.G.10 INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y AJUSTE DE COSTOS.	7

E.C.G.11  PAGO DE ESTIMACIONES	7

E.C.G.12  RESIDENTE  DEL SERVICIO POR PARTE DE CAPUFE.	8

E.C.G. 13 RAZONES FINANCIERAS	8

E.C.G. 14 MOTIVOS DE DESECHAMIENTO	9

E.C.G. 15 INDICATIVAS	9

E.C.G. 16 FECHAS CRITICAS PARA ENTREGA DE INFORMES	10

E.C.P. 17 BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP)	10

E.C.G. 18.-FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN.	11

E.C.G.19 FACTOR DEL SALARIO REAL.	11

# INTRODUCCIÓN

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con fundamento en el Artículo 24 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y con el propósito de continuar con la mejora constante de las autopistas que administra, emite esta licitación para realizar el servicio de: “"SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: "1A. ETAPA DE TRABAJOS DE CONSERVACIÓN INTERMEDIA MEDIANTE RECORTE Y REPOSICIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COLOCACIÓN DE MICROCARPETA DEL KM 30+000 AL KM 70+000 , AMBOS CUERPOS,  EN TRAMOS AISLADOS DEL TRAMO  HERMOSILLO - SANTA ANA; DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES".

# OBJETIVO

Para lograr que el servicio de supervisión contemplado en esta licitación se termine en el tiempo programado y con la calidad especificada, se da libertad al licitante para que proponga, el equipo y personal necesario para su ejecución, todo esto siempre y cuando se sujeten a los mínimos marcados en las especificaciones particulares, especificaciones complementarias y generales, así como también los términos de referencia. Es necesario que el Organismo cuente con la plena seguridad de que las empresas participantes en esta licitación, tengan el equipo adecuado y suficiente en capacidad, estado físico y mecánico, equipo auxiliar necesario, etc. y que el personal técnico que propongan sea el adecuado, cumpliendo con las especificaciones aquí indicadas, además de que tengan la capacidad suficiente para la ejecución de servicios de características y magnitudes similares a los de esta licitación.

# ALCANCES

El alcance de estas especificaciones complementarias y generales tiene como finalidad proporcionar al licitante las herramientas adecuadas, para que en la integración de su propuesta consideren lo necesario de acuerdo a su experiencia el equipo y personal necesario para su ejecución, con apego a la normatividad vigente de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a las especificaciones particulares, especificaciones complementarias y generales, así como también los términos de referencia de este servicio.

# E.C.G.1. DESGLOSE DE COSTOS.

El licitante, como parte de la documentación cualitativa que integrará su propuesta económica, presentará la estructura de sus costos, estableciendo separadamente los costos directos, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los gastos adicionales. Como cargo adicional se deberá considerar el pago que efectúa la “Supervisora” por el servicio de vigilancia, inspección y control que realiza la Secretaría de la Función Pública. Los cargos por SAR e Infonavit, deberán presentarse como parte del Factor de Salario Real correspondiente a la mano de obra.

Al determinar sus costos directos debe tomar en consideración los salarios base de la Cámara Nacional de empresas de Consultoría que son considerados en los Términos de Referencia y Especificaciones Generales, los costos de los materiales y del equipo vigentes en el mercado en la fecha de presentación de su proposición. Ninguna de las diferencias que pudieran resultar entre el costo real y el costo considerado en el análisis de su propuesta, justificará reclamación del contratista en relación con los análisis de los precios unitarios respectivos.

# E.C.G.2. ANÁLISIS FINANCIERO.

El licitante deberá elaborar y presentar como un apéndice de su proposición, un análisis de financiamiento, considerando los pagos por estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicará, por lo que deberá anexar el documento que contenga el instrumento de interés que aplicará y la fecha de su consideración.

Para lo anterior, el licitante debe considerar en el cálculo de sus gastos financieros que las estimaciones tendrán una periodicidad mensual, así como los tiempos que tomará el proceso de revisión de estas, de autorización y de pago

El Licitante debe considerar en su análisis de financiamiento, que para la ejecución de este Servicio NO se otorgará anticipo.

El porcentaje de financiamiento debe estar considerado fuera de los indirectos.

# E.C.G.3. LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD.

El Contratista de Servicios atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad y salvaguarda que garanticen la integridad física de los usuarios de la carretera, puentes e instalaciones y la de los trabajadores que participan en este Servicio.

- El personal que labora para la empresa de supervisión deberá de contar con el equipo adecuado de seguridad de acuerdo con las condiciones que marca el reglamento general de seguridad e higiene en el trabajo.

- La empresa de supervisión deberá contar con la constancia en la que se acredite que han afiliado al IMSS a los trabajadores asignados a la ejecución del servicio, la cual deberá presentarse al residente de obra.

- La edad mínima de los trabajadores contratados por la empresa de supervisión será la contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

- Cuando por causas fortuitas ocurra algún accidente, la empresa de supervisión deberá de informar oportunamente al Organismo las causas, medidas preventivas tomadas y riesgos posibles.

# E.C.G.4	DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN DE OBRAS Y SEGURIDAD.

La empresa que ejecutará este Servicio de Supervisión, para seguridad de su personal, únicamente deberá considerar el señalamiento necesario para realizar los trabajos de levantamientos topográficos y pruebas del control de calidad, como son traficonos, bandereros, vehículos con torretas, etc., así como chalecos, cascos para protección.

# E.C.G.5	HORARIO DE TRABAJO

En esta licitación, el horario de trabajo será de lunes a jueves de las 7:00 a 18:00 horas y el viernes de las 7:00 a 13:00 horas. Cabe mencionar que la supervisión podrá realizar trabajos de gabinete en horarios adicionales a los mencionados, incluyendo los días sábados y periodos de suspensión.

Para esta licitación el horario normal para la ejecución del servicio de supervisión se ajustará al horario indicado para la ejecución de los trabajos a supervisar; por lo que deberán tomarlo en cuenta en la integración de su proposición.

| Año | Mes | Días oficiales | Periodos de Suspensión | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | Enero | 01 | 01 al 06 | Periodo vacacional Fin de Año |
|  | Febrero | 05 | 04 al 07 | Fin de semana largo |
|  | Marzo | 21 | 18 al 21 | Fin de semana largo |
|  | Abril | 14 y 15 | 08 al 24 | Periodo vacacional de semana Santa |
|  | Septiembre | 16 | 16 | Aniversario de la Independencia de México |
|  | Noviembre | 01 y 02 | 01 y 02 | Día de Muertos |
|  | Noviembre | 21 | 18 al 21 | Fin de semana largo |
|  | Diciembre | 25 | 16 al 31 | Periodo vacacional Fin de Año |
| 2023 | Enero | 01 | 01 al 06 | Periodo vacacional Fin de Año |
|  | Febrero | 06 | 04 al 06 | Fin de semana largo |
|  | Marzo | 20 | 17 al 20 | Fin de semana largo |

La empresa de Supervisión deberá verificar que la contratista de obra, dentro de los primeros tres meses (90 días naturales) del plazo de ejecución, con base a su experiencia.

# E.C.G.6 PROGRAMA DEL SERVICIO.

Se informa a los licitantes, que el programa de ejecución del servicio se presentará con períodos de ejecución mensual. Asimismo, el programa del servicio que presente el licitante en su propuesta, deberá ser congruente con la utilización de los recursos humanos, de equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición, en función del servicio a desarrollar.

# E.C.G.7 EQUIPO REQUERIDO PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO.

El equipo requerido deberá ser propuesto por el licitante y será el adecuado para obtener la calidad y en cantidad suficiente para estar en condiciones de cumplir en tiempo y forma con los requisitos establecidos por este Organismo. Dicho equipo será mantenido en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que dure el servicio y será operado por personal profesional y técnico capacitado.

El equipo que utilice la empresa de supervisión deberá tenerlo listo al inicio del servicio objeto de la presente licitación y estar en buenas condiciones de operación. El Organismo podrá exigir la sustitución del equipo que se encuentre en malas condiciones o que no sea el apropiado y pueda repercutir en una mala calidad del servicio.

En el caso de que, durante el periodo de ejecución del servicio, algún equipo sufra un desperfecto que amerite una reparación, la empresa de supervisión deberá sustituirlo por otro equivalente con el fin de no interrumpir el servicio.

La empresa de supervisión deberá de contar con el equipo suficiente dentro de su propuesta, tal que le permita cumplir con los programas de ejecución del servicio establecidos en la presente convocatoria.

Cualquier cambio de equipo propuesto por el Contratista de Supervisión durante la ejecución del servicio por necesidades de la misma, no será motivo de modificación en el precio unitario. Cualquier descompostura y tiempo parado del equipo por mala operación o cambio de procedimiento no será motivo de modificar el programa de servicio ni de reconocimiento de pago.

# E.C.G.8  RELACIÓN DE ESPECIFICACIONES.

Este concurso está regido en el aspecto técnico por las normas para construcción e instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como la Normativa para la infraestructura del transporte de la SICT vigente: en caso de existir diferencias con las del servicio de supervisión, estas últimas prevalecerán; no obstante, las especificaciones particulares y las especificaciones complementarias, prevalecerán sobre todas las anteriores.

# E.C.G.9 MODIFICACIONES DEL SERVICIO.

Si durante el desarrollo del servicio hubiera necesidad de realizarle una modificación a la convocatoria, del programa del servicio o de alguna indicación que varíe de manera sustancial en la ejecución de conceptos, la orden debe provenir del personal autorizado por parte del Organismo para tal fin y debe anotarse en bitácora, de no realizarse esta anotación la indicación no podrá surtir efecto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Residente por parte del Organismo, deberá evaluar mensualmente el desempeño y rendimiento del contratista de obra, así como el cumplimiento con su programa de obra, y cuando detecte desviaciones que impliquen una subutilización importante de los recursos de la supervisión (plantilla de personal, equipos, laboratorio) deberá indicar por escrito y en bitácora las modificaciones de estos recursos mientras la empresa constructora no corrija su desempeño.

Lo anterior también aplicará cuando ocurran suspensiones de obra.

La Residencia por parte del Organismo, indicará por escrito y en bitácora la reducción de recursos correspondientes durante el periodo de tiempo que se considere conveniente.

# E.C.G.10 INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

Todos los precios deben presentarse de conformidad con los lineamientos estipulados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Todos los precios representan precio por unidad de obra terminada, incluye en todos los casos: personal que participe en la prestación de los servicios, calculado con base en la plantilla propuesta por el Contratista de Servicios, mediante los salarios reales mensuales y el factor de utilización del personal, gastos de operación para la prestación de los servicios, como el transporte de ida y vuelta, desde su base hasta el sitio de la utilización de las herramientas y equipos que se requieran para los trabajos de supervisión; los insumos y materiales que sean indispensables para la ejecución del servicio; la mano de obra que sea necesaria para la ejecución del servicio y  cuando se requiera, el empaque, envío y almacenamiento de las muestras que se obtengan; los gastos de viaje, viáticos y pasajes del personal que realice los trabajos de campo, rentas de las herramientas y equipos para los trabajos de gabinete y, en su caso, de laboratorio, así como de los equipos de transporte que se utilicen y en general, todo lo necesario para su correcta ejecución, siendo responsabilidad de la Empresa ganadora considerar todos y cada uno de los factores que intervienen en la elaboración de un precio unitario, ya que de no considerarse de esta manera, no procederá reclamación alguna en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.

Los ajustes de costos que en su caso procedan para los Contratos de Servicios, se realizarán aplicando los índices a que se refiere el artículo 58, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para los salarios mínimos generales de la Ciudad de México.

# E.C.G.11  PAGO DE ESTIMACIONES

El contratista al formular su proposición deberá considerar que se presentarán estimaciones mensuales con fechas de corte el día último de cada mes calendario.

Las estimaciones de servicio ejecutada para proceder a su pago deberán de presentarse en forma legible foliadas, debiendo anexar a cada estimación: números generadores, notas de bitácora, croquis, con equipo computarizado, anexando original de los reportes e informes establecidos en las especificaciones particulares y con la No Objeción de la Residencia, del control de calidad, informe fotográfico amplio antes, durante y después de cada concepto de obra trabajado, certificación de calidad de los materiales, los cuales avalarán perfectamente las volumetrías de obra ejecutada en apego a lo manifestado en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De lo contrario no procederá para su pago en el entendido de que todo atraso en el trámite administrativo generado por la falta de los documentos mencionados será imputable al contratista.

# E.C.G.12  RESIDENTE  DEL SERVICIO POR PARTE DE CAPUFE.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, establecerá la Residencia de Obra con anterioridad a la iniciación de la misma, la cual deberá recaer en un servidor público designado por el Organismo, quien fungirá como el Representante de CAPUFE ante el Contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por el contratista de supervisión. La Residencia de Obra estará ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

El representante referido se considera como una extensión del Organismo y contará con facultades suficientes para la toma de decisiones, promoverá en todo momento el cumplimiento oportuno del Servicio, coadyuvará en la consecución del servicio definitivo, identificándose plenamente con las políticas y metas establecidas.

# E.C.G. 13 RAZONES FINANCIERAS

Con el objeto de homogenizar la información requerida en la convocatoria a la licitación, en lo que respecta a las razones financieras que se solicitan, los licitantes deberán presentar las siguientes razones:

| Capital de trabajo = | Activo circulante - Pasivo circulante |
| --- | --- |
| Razón de liquidez o de pago inmediato = | Efectivo |
|  | Pasivo circulante |
| Razón de endeudamiento = | Pasivo total |
|  | Activo total |
| N = | Capital de trabajo Monto Programado |

La razón de liquidez más alta, con base a la información contenida en sus estados financieros presentados (auditados o no), correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, siempre y cuando éste sea mayor o igual a 0.20 establecido como mínimo para determinar la capacidad financiera del licitante. En el caso de la participación conjunta de dos o más empresas, la razón de liquidez que se considerará para efectos de evaluación, corresponderá al promedio que presenten las empresas que formen la asociación, siempre y cuando cada una de las empresas cumpla con una razón de liquidez ≥ 0.20.

N = número de veces que cuenta con el monto programado.

Capital de trabajo = Activos circulantes – pasivos circulantes o a corto plazo.

En el caso de la participación conjunta de dos o más empresas, para el cálculo del capital de trabajo se tomará en cuenta la suma de los capitales de trabajo que tengan en forma conjunta las empresas que formen la asociación.

# E.C.G. 14 MOTIVOS DE DESECHAMIENTO

El Organismo, sin prejuicio de la aceptación de los documentos y que los reciba para su revisión detallada, podrá desechar aquella proposición que:

- Adolezca de la falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia.

- Incumpla con las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria a la licitación pública que afectarían la solvencia de la proposición.

- Se acredite fehacientemente que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa.

- Contravenga lo dispuesto en el Artículo 51 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

# E.C.G. 15 INDICATIVAS

I.- El organismo, recibe la documentación para su revisión detallada.

II.- Con el fin de tener la rápida ubicación de los documentos que integran las proposiciones, se recomienda utilizar hojas índice, indicando en ellas el nombre del apéndice de que se trate y foliadas las proposiciones en todas sus hojas.

# E.C.G. 16 FECHAS CRITICAS PARA ENTREGA DE INFORMES

Los informes mensuales deberán entregarse del día 1 al 3 de cada mes, para fines de la aplicación de las sanciones por incumplimiento señaladas en el contrato, derivadas de la entrega tardía de los informes mensuales de obra y de supervisión, las fechas críticas son:

| FECHA CRITICA DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES | DIA 03 DE CADA MES |
| --- | --- |

La empresa de supervisión externa tendrá la obligación de capturar en el sistema denominado formato SF3 (antes cedula F3) QUINCENALMENTE en los tres días naturales posteriores al corte del periodo, para informar el importe de la obra ejecutada durante la quincena anterior, es decir, a más tardar los días 3 y 18 de cada mes; en caso de incumplimiento, se aplicará una pena convencional consistente en el (3.5%) del monto que haya considerado como precio unitario del concepto de supervisión.

Se anexa a la presente licitación el formato para el registro en el sistema SF3 mismo que deberá entregar la persona que designe la empresa licitante como Coordinador de supervisión debidamente requisitado al momento de la firma del contrato. Dicho formato es indispensable para dar de alta al responsable por parte de la empresa supervisora, de realizar los registros de información requeridos correspondientes al avance de los trabajos de obra en el sistema SF3.

Así mismo, previo al inicio de los trabajos, recibirá por correo electrónico la clave de acceso, manual de usuario y la dirección electrónica de la página de internet, en la que se capturará QUINCENALMENTE los avances físicos y financieros de la obra de la quincena anterior, con seis fotos de la ejecución de la obra, problemáticas de la obra, soluciones y seguimiento a la atención de situaciones que se generen en el desarrollo de las mismas.

# E.C.P. 17 BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP)

Es obligatorio en esta licitación el uso de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), por lo tanto el licitante deberá considerar que, el Coordinador de supervisión que proponga como representante de la empresa para llevar el control de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), deberá estar capacitado en el uso y control del  programa que será empleado para tal fin, y deberá contar con la firma electrónica registrada ante la SHCP vigente,  ya que la apertura de la BESOP, deberá realizarse previo a la fecha del inicio de trabajos (5 días antes como mínimo), por lo que cualquier retraso en la apertura de bitácora electrónica por el incumplimiento de lo anterior será responsabilidad de la empresa y serán aplicadas las sanciones correspondientes indicadas en este documento..

# E.C.G. 18.-FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN.

Se informa a los licitantes que la persona designada como Coordinador de Supervisión deberá contar con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente, registrada en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y utilizarla en el sistema electrónico Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).

Por otra parte, antes de iniciar la obra el Coordinador de Supervisión deberá presentar al Residente de Obra de CAPUFE, el comprobante de la obtención de su clave FIEL registrada en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para poder tener acceso a la misma, de lo contrario la obra no podrá iniciarse sin que esto sea motivo de ampliación en tiempo. La empresa licitante que resulte ganadora al momento de realizar la firma del contrato respectivo, deberá enviar con el Residente de Obra quien será el encargado de inaugurar la BESOP de obra pública el mismo día al Coordinador de Supervisión con el formato de alta en la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) debidamente requisitado, a fin de dar de alta el contrato de supervisión en el sistema previamente a la fecha de inicio contractual, por lo que deberá traer sus archivos electrónicos de firma electrónica FIEL verificados previamente ante el SAT con el comprobante de que se encuentra vigente así como también la contraseña personal deberá coincidir con los archivos electrónicos de su clave FIEL. En caso de que en el momento de la apertura de la bitácora los archivos y/o la contraseña del Coordinador de Supervisión interrumpieran el procedimiento de apertura por causas imputables a él, se impondrá a la empresa una sanción correspondiente al 1% con respecto al monto contractual derivado del incumplimiento de los términos establecidos en la presente licitación. El Coordinador de Supervisión deberá de regularizar su problema ante el SAT antes de la fecha de inicio contractual para realizar un segundo intento y proceder a la apertura de la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP) tal y como lo marca el Reglamento y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de evitar sanciones de tipo administrativo por omisiones en este rubro de los entes fiscalizadores, en caso de volver a presentar el mismo problema, se aplicará una segunda penalización correspondiente al 1% del monto contractual y se solicitará el cambio del Coordinador de Supervisión propuesto en la licitación, el cual deberá acreditar lo solicitado en cuanto a su FIEL, así como en la experiencia solicitada, el tiempo que el licitante ganador tarde en regularizar la apertura de la BESOP será bajo su responsabilidad, además, CAPUFE se reserva el derecho de hacer de conocimiento al Órgano Interno de Control las irregularidades en que incurra el licitante ganador en cuanto a la Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP).

# E.C.G.19 FACTOR DEL SALARIO REAL.

El licitante deberá considerar el desglose de las aportaciones que eroga, por el concepto del sistema de ahorro para el retiro (SAR), el desglose de las aportaciones que eroga, por el concepto del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, la ley del Seguro Social, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos del Trabajo en Vigor, conforme se establece en el Artículo 191 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (RLOPSRM).

Para el análisis y cálculo del Factor del Salario Real (FASAR) el licitante deberá utilizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, en caso contrario, se considerará como causal de desechamiento.

| Elaboró Ing. Marco Antonio Flores Martínez Supervisor |  |
| --- | --- |
| Revisó Ing. Mario Rigoberto Lucero Arellano Subgerente de Estudios y Proyectos de Infraestructura | Aprobó Ing. Ricardo Colunga Rodríguez Gerente de Proyectos y Nuevas Tecnologías |
| Revisó Ing. Jesús Enriquez Toledo Subgerente de Autopistas Zona III, VIII y X | Aprobó Ing. Israel David Montiel Nataren Gerente de Autopistas Zona Norte |