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H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS
ADMINISTRACION 2021-2024
CONVOCATORIA DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. CE-826043999-E8-2023
PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.


INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.

CE-826043999-E8-2023
“PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUPITER ENTRE CALLES VENUS Y MERCURIO, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.”
Nogales, Sonora, a los 02  días del mes de Octubre de 2023.
I)    GENERALIDADES
I.1)      BASES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

I.2)      TERMINOLOGIA.
I.3)      IMPEDIMENTOS DE PARTICIPACION.
I.4)     PROHIBICIONES PARA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE INVITACION.

II).- REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION, MISMOS QUE DEBERAN DE ACOMPAÑAR A SUS PROPUESTAS
        DOCUMENTACION DISTINTA A LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
II.1)   FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA.
II.2)     ESCRITO ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY.
II.3)     DECLARACION DE INTEGRIDAD. 
II.4)     PROTOCOLO POR LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.
             II.5)  PACTO DE INTEGRIDAD.
             II.6)  PRACTICAS DESLEALES.
             II.7)  BITÁCORA ELECTRÓNICA. 
             II.8) SOLICITUD DE OPINIÓN POSITIVA DE OBLIGACIONES FISCALES.
             II.9) OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE
             SEGURIDAD SOCIAL.
             II.10)  SOLICITUD DE OPINIÓN POSITIVA DE “CONSTANCIA DE NO ADEUDOS ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS”. 
  
II.11)  CARTA DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.
             II.12)  NO DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PUBLICO”
              II.13)  NO ENCONTRARSE IMPEDIDO POR ALGUNA AUTORIDAD FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL”
III).- GENERALIDADES DE LA OBRA
III.1)   DESCRIPCION DE LAS OBRAS
III.2)   ORIGEN DE LOS FONDOS
III.3)   FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACION
            III.4) PLAZO DE EJECUCION
            III.4.1) PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
III.5)   DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE 
           ACLARACIONES
           
III.5.1) VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS
        
III.5.2) JUNTA DE ACLARACIONES
IV) INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE LA INVITACION
IV.1)   LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACION 
                            IV.2)   EL LICITANTE
V) ACLARACIONES
V.1)   EL LICITANTE

VI) MODIFICACION DE LAS BASES DE LA INVITACION
VI.1)  “LA SECRETARIA”
                             VI.2)  LOS OFICIOS DE MODIFICACIONES
           VII) PREPARACION DE LA PROPOSICION.
 VII.1) REPRESENTACION EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES                 . VII.2) FORMA DE PRESENTACION
   VII.2.1) PROPUESTA TECNICA
  VII.2.2) PROPUESTA ECONOMICA
  VII.2.3) IDIOMA
  VII.2.4) MONEDA
  VII.2.5) ANTICIPOS
  VII.2.6) AJUSTE DE COSTOS
  VII.2.7) CONDICIONES DEL PRECIO
   VII.2.8) FORMA Y TERMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS
   VII.2.9) PROHIBICION DE LA NEGOCIACION
   VII.2.10) DEDUCCIONES
   VII.2.11) SUBCONTRATACION
   VII.2.12) PERMISOS Y LICENCIAS
   VII.2.13) CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN OBRA.
    VII.2.14) RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
                          PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE LA CONVOCANTE
   VII.2.15) FIRMA DE LA PROPOSICION
   VII.2.16) COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICION
           VIII) DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION
  VIII.1) PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y
              APERTURA DE PROPOSICIONES.
   VIII.2) LICITACION DESIERTA O CANCELACION
   VIII.3) DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES
   VIII.4) EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES
   VIII.5) CRITERIOS DE ADJUDICACION.
   VIII.6) EMISION Y ACTO DE FALLO.
          I X) DEL CONTRATO
   IX.1) MODELO DEL CONTRATO
   IX.2) FIRMA DEL CONTRATO
   IX.3) DE LAS GARANTIAS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL 
            ANTICIPO Y DE LA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
   IX.3.1) GARANTIA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO
   IX.3.2) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
   IX.3.3) GARANTIA POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS
   IX.4) NO FORMALIZACION
   IX.5) INSPECCION DE LOS TRABAJOS
   IX.6) RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL.
   IX.7) PENAS CONVENCIONALES
              X) CONCEPTOS DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO.
             XI) LEGISLACION
            XII) CONFIDENCIALIDAD     
            XIII) INCONFORMIDADES
            XIV) BITACORA DE OBRA

ANEXOS, LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS.
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VI, 3, 10, 13, 26 FRACCIÓN I, 27, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 18 DE SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES EN LA MATERIA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA EMITE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. CE-826043999-E8-2023. A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS CONSISTENTES: “PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUPITER ENTRE CALLES VENUS Y MERCURIO, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.”        
DE LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

A CONTINUACIÓN SE ESTABLECEN LAS BASES Y LINEAMIENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN TOMAR EN CONSIDERACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS CORRESPONDIENTES.
LA CONVOCATORIA A LA INVITACION SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET) Y SU OBTENCIÓN SERÁ GRATUITA, INDEPENDIENTEMENTE DE ENCONTRARSE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES, PARA SU CONSULTA, UN EJEMPLAR IMPRESO DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, UBICADA EN CALLE DE LAS PEÑAS NO. 47, C.P. 84060, COLONIA PUEBLO NUEVO, NOGALES, SONORA, TELÉFONO (631) 1625000, SIN QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA SE ENCUENTRE OBLIGADO A ENTREGAR UN EJEMPLAR IMPRESO DE LA MISMA A LOS LICITANTES.
ES REQUISITO INDISPENSABLE LA OBTENCIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA INVITACION Y PRESENTAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES ESCRITO LIBRE, EN EL QUE SE EXPRESE EL INTERÉS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION POR SÍ O A TRAVÉS DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE LEGAL.
PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, SE INICIA CON LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y CONCLUYE CON LA EMISIÓN DEL FALLO Y LA FIRMA DEL CONTRATO O, EN SU CASO, CON LA CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
	EVENTO
	FECHA Y HORA
	LUGAR

	PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
	02 DE OCTUBRE 2023
	HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX

	VISITA AL SITIO
	04 DE OCTUBRE 2023 

A LAS 10:00 HORAS
	ENTRADA PRINCIPAL DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, UBICADA EN CALLE DE LAS PEÑAS NO. 47, COLONIA PUEBLO NUEVO, NOGALES SONORA, PARA PARTIR HACIA EL LUGAR EN CALLE  JÚPITER ENTRE CALLES VENUS Y MERCURIO, COLONIA LOMAS DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.

	JUNTA DE ACLARACIONES
	04 DE OCTUBRE 2023 

2023 

A LAS 12:00 HORAS
	OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LICITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN CALLE DE LAS PEÑAS NO. 47, PLANTA ALTA, COLONIA PUEBLO NUEVO, NOGALES SONORA.

	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES
	11 OCTUBRE 2023 

A LAS 10:00 HORAS
	

	FALLO
	13 DE OCTUBRE 2023 

A LAS 12:00 HORAS
	

	FIRMA DEL CONTRATO
	18 DE OCTUBRE 2023 

A LAS 11:00 HORAS
	OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

	PERIODO DE EJECUCION
	40 DÍAS NATURALES


	19 DE OCTUBRE DE 2023 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023


A CONTINUACIÓN SE INSTRUYE A LOS LICITANTES, PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS.
I)
GENERALIDADES
I.1)
BASES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA Y ENTREGA A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 2023, EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, UBICADA EN CALLE DE LAS PEÑAS NO. 47, COLONIA PUEBLO NUEVO, NOGALES, SONORA, C.P. 84060, TELÉFONO (631) 1625000 Y EN INTERNET A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET CUYA DIRECCIÓN ES HTTPS://UPCP-COMPRANET.HACIENDA.GOB.MX.
LA PRESENTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y ENTREGA DE PROPOSICIONES DEBERA SER POR ESCRITO Y DE MANERA SOLAMENTE PRESENCIAL, POR LO QUE AUN CUANDO EL SISTEMA COMPRANET PERMITA EL ACCESO A MÓDULOS DE LICITACIONES ELECTRÓNICAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LA INFORMACIÓN (TÉCNICA Y/O ECONÓMICA) QUE LOS LICITANTES HAYAN PROPORCIONADO AL SISTEMA.

NO SE ACEPTAN PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVES DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA O A TRAVES DEL SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERIA
LA PRESENTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INICIO CON LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y CONCLUYE CON LA EMISIÓN DEL FALLO Y LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO.
EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA.- LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN SERÁ DE REALIZACIÓN DE OBRAS SIMILARES.

I.2)
TERMINOLOGIA.
PARA EFECTOS DE ESTAS BASES SE ENTENDERÁ POR:

LA SECRETARIA: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
CONTRALORÍA: LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE      SONORA.
COMPRANET: EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, INTEGRADO ENTRE OTRA INFORMACIÓN, POR LOS PROGRAMAS ANUALES EN LA MATERIA, DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES; EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS; EL PADRÓN DE TESTIGOS SOCIALES; EL REGISTRO DE CONTRATISTAS SANCIONADOS; LAS CONVOCATORIAS A LA LICITACIÓN Y SUS MODIFICACIONES; LAS INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO; LOS TESTIMONIOS DE LOS TESTIGOS SOCIALES; LOS DATOS DE LOS CONTRATOS Y LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS; LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS; LAS RESOLUCIONES DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD QUE HAYAN CAUSADO ESTADO, Y LAS NOTIFICACIONES Y AVISOS CORRESPONDIENTES. DICHO SISTEMA SERÁ DE CONSULTA GRATUITA Y CONSTITUIRÁ UN MEDIO POR EL CUAL SE DESARROLLARÁN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

CONTRATISTA: LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS O DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

LICITANTE: LA PERSONA QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, O BIEN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS;

PROYECTO EJECUTIVO: EL CONJUNTO DE PLANOS Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICO Y DE INGENIERÍA DE UNA OBRA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ASÍ COMO LAS DESCRIPCIONES E INFORMACIÓN SUFICIENTES PARA QUE ÉSTA SE PUEDA LLEVAR A CABO;

LEY: LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS:

REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

OBRAS: LAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

SERVICIOS: LOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

BITÁCORA: EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE, POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA U OTROS AUTORIZADOS EN LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, DONDE SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: EL CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES TIENEN ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO;

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN: EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE CADA OBRA, MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES;

ESTIMACIÓN: LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS REALIZADOS.

ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS Y LOS AJUSTES DE COSTOS;

NORMAS DE CALIDAD: LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES ESTABLECEN PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON LOS ADECUADOS;

I.3)        PROHIBICIONES PARA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE INVITACION.
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPOSICIONES O ADJUDICAR EL CONTRATO, CON LAS PERSONAS SIGUIENTES:

I. AQUÉLLAS EN QUE EL SERVIDOR PÚBLICO QUE INTERVENGA EN CUALQUIER  NEGOCIOS, INCLUYENDO AQUELLAS DE LAS QUE PUEDA RESULTAR ALGÚN BENEFICIO PARA ÉL, SU CÓNYUGE O SUS PARIENTES CONSANGUÍNEOS HASTA EL CUARTO GRADO, POR AFINIDAD O CIVILES, O PARA TERCEROS CON LOS QUE TENGA RELACIONES PROFESIONALES, LABORALES O DE NEGOCIOS, O PARA SOCIOS O SOCIEDADES DE LAS QUE EL SERVIDOR PÚBLICO O LAS PERSONAS ANTES REFERIDAS FORMEN O HAYAN FORMADO PARTE DURANTE LOS DOS AÑOS PREVIOS A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN;

II. LAS QUE DESEMPEÑEN UN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, O BIEN, LAS SOCIEDADES DE LAS QUE DICHAS PERSONAS FORMEN PARTE, SIN LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y ESPECÍFICA DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA;

III. AQUELLOS CONTRATISTAS QUE, POR CAUSAS IMPUTABLES A ELLOS MISMOS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA LES HUBIERE RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE UN CONTRATO. DICHO IMPEDIMENTO PREVALECERÁ ANTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DURANTE UN AÑO CALENDARIO CONTADO A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN;

IV. LAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL TÍTULO SEXTO DE  LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y TÍTULO QUINTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO;

V. AQUÉLLAS QUE HAYAN SIDO DECLARADAS O SUJETAS A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN UN MISMO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, QUE SE ENCUENTREN VINCULADOS ENTRE SÍ POR ALGÚN SOCIO O ASOCIADO COMÚN;

SE ENTENDERÁ QUE ES SOCIO O ASOCIADO COMÚN, AQUELLA PERSONA FÍSICA O MORAL QUE EN EL MISMO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ES RECONOCIDA COMO TAL EN LAS ACTAS CONSTITUTIVAS, ESTATUTOS O EN SUS REFORMAS O MODIFICACIONES DE DOS O MÁS EMPRESAS LICITANTES, POR TENER UNA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL CAPITAL SOCIAL, QUE LE OTORGUE EL DERECHO DE INTERVENIR EN LA TOMA DE DECISIONES O EN LA ADMINISTRACIÓN DE DICHAS PERSONAS MORALES;

VII. LAS QUE PRETENDAN PARTICIPAR EN UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y PREVIAMENTE, HAYAN REALIZADO O SE ENCUENTREN REALIZANDO POR SÍ O A TRAVÉS DE EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL, EN VIRTUD DE OTRO CONTRATO, TRABAJOS DE DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE OBRA; PREPARACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN; PRESUPUESTO DE LOS TRABAJOS; SELECCIÓN O APROBACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS Y PROCESOS, ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO RELACIONADO DIRECTAMENTE CON LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, O BIEN, ASESOREN O INTERVENGAN EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN;

VIII. AQUÉLLAS QUE POR SÍ O A TRAVÉS DE EMPRESAS QUE FORMEN PARTE DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL, PRETENDAN SER CONTRATADAS PARA LA ELABORACIÓN DE DICTÁMENES, PERITAJES Y AVALÚOS, CUANDO ÉSTOS HAYAN DE SER UTILIZADOS PARA RESOLVER DISCREPANCIAS DERIVADAS DE LOS CONTRATOS EN LOS QUE DICHAS PERSONAS O EMPRESAS SEAN PARTES;

IX. LAS QUE HAYAN UTILIZADO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA PROPORCIONADA INDEBIDAMENTE POR SERVIDORES PÚBLICOS O SUS FAMILIARES POR PARENTESCO CONSANGUÍNEO Y POR AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, O CIVIL;

X. LAS QUE CONTRATEN SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA Y APOYO DE CUALQUIER TIPO DE PERSONAS EN MATERIA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES, SI SE COMPRUEBA QUE TODO O PARTE DE LAS CONTRAPRESTACIONES PAGADAS AL PRESTADOR DEL SERVICIO, A SU VEZ, SON RECIBIDAS POR SERVIDORES PÚBLICOS POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, CON INDEPENDENCIA DE QUE QUIENES LAS RECIBAN TENGAN O NO RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN; 
XI.  LAS DEMÁS QUE POR CUALQUIER CAUSA SE ENCUENTREN IMPEDIDAS PARA ELLO POR DISPOSICIÓN DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.4     
PROHIBICIONES PARA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE INVITACION.

NO PODRÁN PARTICIPAR EN ÉSTA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON EL PROPÓSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE LA INHABILITACIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, ENTRE OTROS, LOS CASOS SIGUIENTES:

a) LAS PERSONAS MORALES EN CUYO CAPITAL SOCIAL PARTICIPEN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA;

b) LAS PERSONAS MORALES QUE EN SU CAPITAL SOCIAL PARTICIPEN PERSONAS MORALES EN CUYO CAPITAL SOCIAL, A SU VEZ, PARTICIPEN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA; Y

c) LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PARTICIPEN EN EL CAPITAL SOCIAL DE PERSONAS MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. EN ESTE CASO, LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA AL MOMENTO DE LA INFRACCIÓN QUE HUBIERE MOTIVADO LA INHABILITACIÓN.

LA FALSEDAD EN LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA MENCIONADA CON ANTERIORIDAD, SERÁ SANCIONADA EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL SUPUESTO DE OMISIÓN EN LA ENTREGA DEL ESCRITO, O SI DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CON QUE SE CUENTE, SE DESPRENDE QUE PERSONAS FÍSICAS O MORALES PRETENDEN EVADIR LOS EFECTOS DE LA INHABILITACIÓN, “LA SECRETARIA” SE ABSTENDRÁ DE FIRMAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN SU CASO, SI EL DÍA EN QUE SE CUMPLA EL PLAZO DE INHABILITACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE EL SANCIONADO NO HA PAGADO LA MULTA QUE LE HUBIERE SIDO IMPUESTA, LA INHABILITACIÓN SUBSISTIRÁ HASTA QUE SE REALICE EL PAGO DE DICHA MULTA.
        II)

REQUISITOS GENERALES QUE DEBERAN ACREDITAR LOS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION, MISMOS QUE DEBERAN DE ACOMPAÑAR A SUS PROPUESTAS, LOS CUALES, A ELECCION DEL LICITANTE, PODRA ENTREGARSE DENTRO O FUERA DEL SOBRE RELATIVO.
   RELACION DE DOCUMENTOS 

QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

ANEXO “AL”
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY Y POR EL ARTÍCULO 61 FRACC. IX DEL REGLAMENTO, LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SU PROPUESTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA MISMA, A SU ELECCIÓN, DENTRO O FUERA DEL SOBRE CERRADO QUE PRESENTEN, PERO JUNTO A ÉL EN ESTE ÚLTIMO CASO:

II.1)       FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN DICHO ACTO, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, A EFECTO DE FACILITAR Y AGILIZAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. (OPCIONAL)
EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR UN DOCUMENTO EN EL QUE SEÑALE LA RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE COMPRENDE LA PROPUESTA.

DICHO DOCUMENTO SERVIRÁ A CADA LICITANTE COMO CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUEN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL FORMATO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO Y SE EXTENDERÁ UN ACUSE DE RECIBO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGUE EL LICITANTE EN DICHO ACTO. (ANEXO AL-1).
II.2) DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO (OBLIGATORIO) 
        ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE LA DIRECCIÓN DE SU CORREO ELECTRÓNICO, EN CASO DE CONTAR CON ÉL, ASÍ COMO EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; (OBLIGATORIO) (ANEXO AL-2).
II.3) SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY (OBLIGATORIO) 

        ESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, DE LA LEY, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTRAN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (ANEXO AL-3).
II.4)

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD (OBLIGATORIO) 

             ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. (ANEXO AL-4)

II.5)  PROTOCOLO POR LA TRANSPARENCIA EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA. (OBLIGATORIO)
ASIMISMO, ESCRITO DONDE SE COMPROMETE Y AUTORICE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE SE DIFUNDA POR LOS MEDIOS QUE CONSIDERE CONVENIENTES, LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, SIN QUE ESTO SEA LIMITATIVO Y QUE SEA DE UTILIDAD PARA TRANSPARENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACION, INFORMACIÓN QUE SE REGIRÁ BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. (ANEXO AL-5)
II.6)  PACTO DE INTEGRIDAD. (OBLIGATORIO)
ASIMISMO, ESCRITO DONDE COMPROMETO  A RESPETAR, CUMPLIR Y LLEVAR A CABO, A NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO LO SIGUIENTE: MANIFIESTO QUE POR MÍ, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS QUE PROPICIEN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO POR EL QUE SE OBTENGAN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; PROPORCIONAR INFORMACIÓN FIDEDIGNA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN; DENUNCIAR ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE CUALQUIER ACTO DE CORRUPCIÓN; EJECUTAR LA OBRA CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD REQUERIDA; ACEPTAR LA PRESENCIA DEL OBSERVADOR CIUDADANO, ASÍ COMO, ESCUCHAR Y VALORAR SUS RECOMENDACIONES, LLEVAR A CABO ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO; RESPETAR EL ENTORNO ECOLÓGICO Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL; PROMOVER LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CÓDIGO DE ÉTICA DENTRO DE LA EMPRESA; RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE HONESTIDAD, RESPONSABILIDAD, DISCIPLINA Y LEALTAD EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO Y DE OBRA PÚBLICA Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA QUE REPRESENTO RESPETEN EL PRESENTE DOCUMENTO. (OBLIGATORIO) (ANEXO AL-6).

II.7)  PRÁCTICAS DESLEALES (OPCIONAL)
MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS. (ANEXO AL-7).
II.8)  BITÁCORA ELECTRÓNICA. (OBLIGATORIO)

MANIFESTACIÓN DE QUE EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO EN LA OFERTA, CUENTA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, Y DEBERÁ ANEXAR EL COMPROBANTE DE GENERACION DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA EXPEDIDA POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) QUE ACREDITE QUE SE ENCUENTRA VIGENTE, EN SUSTITUCIÓN DE SU FIRMA AUTÓGRAFA, PARA EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO, DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA (BESOP), (ANEXO AL-8).

II.9) SOLICITUD DE OPINIÓN POSITIVA DE OBLIGACIONES FISCALES (OBLIGATORIO)

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES  PARA EFECTO DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) DE LA SHCP. ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ DE 30 DÍAS NATURALES, POR LO TANTO, UNA VEZ EXPIRADO ESTE PERIODO SE CONSIDERA COMO UN DOCUMENTO VENCIDO Y LA PROPOSICIÓN SERÁ DESECHADA.
II.10) OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (OBLIGATORIO)

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE IGUAL FORMA DEBERÁ PRESENTAR LO SIGUIENTE:
           INFONAVIT
DEBERÁ EXIGIR LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE APORTACIONES     PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, MENCIONADO EN LA FORMA DE PAGO, EN EL PUNTO 6, DEL APARTADO XI. DE LA CONTRATACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2017.
 ESTOS DOCUMENTOS TIENEN VALIDEZ DE 30 DÍAS NATURALES, POR LO TANTO, UNA VEZ EXPIRADO ESTE PERIODO SE CONSIDERA COMO UN DOCUMENTO VENCIDO Y LA PROPOSICIÓN SERÁ DESECHADA.
II.11)  SOLICITUD DE OPINIÓN POSITIVA DE “CONSTANCIA DE NO ADEUDOS ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS” (OBLIGATORIO)

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA  DE LA “CONSTANCIA DE NO ADEUDOS ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS” MISMO QUE ES TRAMITADO Y EXPEDIDO EN LAS AGENCIAS FISCALES DEL ESTADO DE SONORA, (EN EL CASO DE HERMOSILLO EN LA AGENCIA FISCAL DEL CENTRO DE GOBIERNO: PASEO RÍO SONORA Y COMONFORT, EDIFICIO SONORA). TAMBIÉN SE PUEDE ADQUIRIR DICHA CONSTANCIA EN LA SUB AGENCIA FISCAL EN NOGALES SONORA Y EN LÍNEA EN EL PORTAL (HTTPS://CUENTAUNICASIIAFHACIENDA.GOB.MX/ACOUNT/LOGIN) A TRAVÉS DE LA CUENTA ÚNICA DEL CONTRIBUYENTE.
 ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ DE 30 DÍAS NATURALES, POR LO TANTO, UNA VEZ EXPIRADO ESTE PERIODO SE CONSIDERA COMO UN DOCUMENTO VENCIDO Y LA PROPOSICIÓN SERÁ DESECHADA. 
ESTE DOCUMENTO ES REQUERIDO A TODOS LOS LICITANTES INCLUYENDO A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CUYA DIRECCIÓN FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DEL ESTADO DE SONORA.
II.12)  CARTA DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA (OBLIGATORIO)

EL LICITANTE" DEBERÁ PRESENTAR ANTE "LA CONVOCANTE", LA “CARTA DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA”. EN NINGÚN CASO SE CONTRATARÁN OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE NO SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES POR ADEUDOS DE CONCEPTOS DE IMPUESTO PREDIAL, DERECHOS MUNICIPALES Y CONTRIBUCIONES POR MEJORAS.. ESTE DOCUMENTO TIENE VALIDEZ DE 1 AÑO A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2023, POR LO TANTO, UNA VEZ EXPIRADO ESTE PERIODO SE CONSIDERA COMO UN DOCUMENTO VENCIDO Y LA PROPOSICIÓN SERÁ DESECHADA. 
ESTE DOCUMENTO ES REQUERIDO A TODOS LOS LICITANTES INCLUYENDO A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES CUYA DIRECCIÓN FISCAL SE ENCUENTRE FUERA DEL ESTADO DE SONORA.

II.13)  NO DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PUBLICO” (OBLIGATORIO)
MANIFIESTO POR ESCRITO DEL LICITANTE, DE NO DESEMPEÑAR EMPLEO CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERESES, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. (ANEXO AL-13).
II.14)  NO ENCONTRARSE IMPEDIDO POR ALGUNA AUTORIDAD FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL” (OBLIGATORIO)
MANIFIESTO POR ESCRITO DEL LICITANTE, DE NO ENCONTRARSE IMPEDIDO POR ALGUNA AUTORIDAD FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, PARA SER OBJETO DE UNA CONTRATACIÓN, EN APEGO A LO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LEY DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL ESTADO DE SONORA, EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA PERSONA MORAL DICHAS MANIFESTACIONES DEBERÁN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD. . (ANEXO AL-14).
NOTA IMPORTANTE: EL LICITANTE DEBERA FORMULAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LOS PUNTOS ANTERIORES, DE ACUERDO CON LOS FORMATOS E INSTRUCCIONES DE LLENADO QUE SE DETALLAN EN EL “ANEXO DOCUMENTACION LEGAL” QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES DE LICITACION.
III)
GENERALIDADES DE LA OBRA.

III.1)
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUPITER ENTRE CALLES VENUS Y MERCURIO, LOCALIDAD DE HEROICA NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES.

III.2)
ORIGEN DE LOS FONDOS.
PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, SE CUENTA CON RECURSOS AUTORIZADOS: RECURSOS FEDERALES DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO, SH-NC-23-253 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, EMITIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EN RELACIÓN AL CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL RAMO GENERAL 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS QUE SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS, TIPO DE RECURSO O FONDO “ REG DE VEH USADOS DE PROC EXTRA”.
LA ASIGNACIÓN SERÁ EN UN SOLO EJERCICIO, DE ACUERDO CON EL MONTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDIQUE EL CONTRATO.

III.3)
FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN.
LA FECHA PREVISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2023 Y LA FECHA DE TERMINACIÓN SERÁ EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2023. 

III.4)
PLAZO DE EJECUCIÓN.
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE 40 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS MISMOS.


III.4.1)
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
LOS LICITANTES ELABORARÁN SUS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CON EL PLAZO SOLICITADO.
DICHOS PROGRAMAS PODRÁN SER PRESENTADOS EN LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA, EN ADELANTE DENOMINADA “LA SECRETARIA”, O PODRÁN SER PRESENTADOS EN FORMA COMPUTARIZADA, RESPETANDO INVARIABLEMENTE LOS DATOS SOLICITADOS EN ELLOS.

III.5)
DE LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES.
LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A CABO EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
LOS LICITANTES PODRÁN VISITAR LOS LUGARES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN, PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONEN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
EN NINGÚN CASO “LA SECRETARIA”, ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS, Y EN EL CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, EL HECHO DE QUE NO HAYA TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES IMPERANTES NO LE RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS.
EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR POR ESCRITO, QUE CONOCE EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE HABER ASISTIDO O NO, A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SE HAYAN CELEBRADO SIENDO OPTATIVA SU ASISTENCIA Y SU INASISTENCIA NO ES MOTIVO DE RECHAZO, QUEDANDO BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SU PROPIO RIESGO, LA OBTENCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE DURANTE ESTA Y QUE SEA NECESARIA PARA PREPARAR SU PROPUESTA Y CELEBRAR EL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS.
EL DESCONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO.
AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS INTERESADOS Y SUS AUXILIARES QUE HAYAN ADQUIRIDO LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO AQUÉLLOS QUE AUTORICE LA SECRETARIA. A QUIENES ADQUIERAN LAS BASES CON POSTERIORIDAD A LA REALIZACIÓN DE LA VISITA, PODRÁ PERMITÍRSELES EL ACCESO AL LUGAR EN QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE LO SOLICITEN CON ANTICIPACIÓN DE POR LO MENOS VEINTICUATRO HORAS A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, AUNQUE NO SERÁ OBLIGATORIO PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DESIGNAR A UN TÉCNICO QUE GUÍE LA VISITA.


III.5.1)
VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS.
LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.


III.5.2)
JUNTA DE ACLARACIONES.
LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARÁ A CABO EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
EN LA FECHA Y HORA ESTABLECIDA PARA LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA PRESIDA PROCEDERÁ A DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS POR CORREO ELECTRONICO Y/O EN EL ACTO MISMO, REFERENTES A CADA PUNTO O APARTADO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, MENCIONANDO EL NOMBRE DEL O LOS LICITANTES QUE LAS PRESENTARON. LA CONVOCANTE PODRÁ DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE MANERA INDIVIDUAL O DE MANERA CONJUNTA TRATÁNDOSE DE AQUÉLLAS QUE HUBIERA AGRUPADO POR CORRESPONDER A UN MISMO PUNTO O APARTADO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES PODRÁ SUSPENDER LA SESIÓN EN RAZÓN DE LA COMPLEJIDAD Y DEL NÚMERO DE SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS O DEL TIEMPO QUE SE EMPLEARÍA EN DARLES CONTESTACIÓN, INFORMANDO A LOS LICITANTES LA HORA Y, EN SU CASO, FECHA O LUGAR EN LA QUE SE CONTINUARÁ CON LA JUNTA DE ACLARACIONES.

UNA VEZ QUE LA CONVOCANTE TERMINE DE DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, SE DARÁ INMEDIATAMENTE OPORTUNIDAD A LOS LICITANTES PARA QUE, EN EL MISMO ORDEN DE LOS PUNTOS O APARTADOS DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN QUE SE DIO RESPUESTA, FORMULEN LAS PREGUNTAS QUE ESTIMEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES, ATENDIENDO AL NÚMERO DE PREGUNTAS, INFORMARÁ A LOS LICITANTES SI ÉSTAS SERÁN CONTESTADAS EN ESE MOMENTO O SI SE SUSPENDE LA SESIÓN PARA REANUDARLA EN HORA O FECHA POSTERIOR.

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES EN NINGÚN CASO PERMITIRÁ QUE COMO RESPUESTA DE LAS AREAS TECNICAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN SE REMITA AL LICITANTE DE MANERA GENERAL A LO PREVISTO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. EN CASO DE QUE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN REMITA A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DEBERÁ SEÑALAR EL APARTADO ESPECÍFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRE LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO. LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE SEAN RECIBIDAS CON POSTERIORIDAD A LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, O BIEN, DESPUÉS DEL PLAZO PREVISTO PARA SU ENVÍO A TRAVÉS DE COMPRANET, NO SERÁN CONTESTADAS POR LA CONVOCANTE POR RESULTAR EXTEMPORÁNEAS, DEBIÉNDOSE INTEGRAR AL EXPEDIENTE RESPECTIVO. EN DICHO SUPUESTO, SI EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA LA JUNTA DE ACLARACIONES CONSIDERA NECESARIO CITAR A UNA ULTERIOR JUNTA, LA CONVOCANTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA DICHAS SOLICITUDES PARA RESPONDERLAS.

LA JUNTA DE ACLARACIONES TENDRÁ COMO FINALIDAD ACLARAR Y CONTESTAR PREGUNTAS SOBRE CUALQUIER ASPECTO QUE PUEDA PLANTEARSE SOBRE LAS BASES DE LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LA ASISTENCIA A LA MISMA ES OPTATIVA Y NO ES MOTIVO DE RECHAZO LA INASISTENCIA A LA JUNTA. “EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, LA SECRETARIA RESOLVERÁ DE FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS O CUESTIONES QUE SOBRE LAS BASES DE LICITACIÓN SE FORMULEN POR LOS INTERESADOS.

SE LEVANTARÁ ACTA DE LA REUNIÓN, DONDE SE DEJARÁN REGISTRADAS LAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS, DE LA CUAL SE ENTREGARÁ COPIA A LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS AUSENTES EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
LAS PERSONAS QUE MANIFIESTEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL PRESENTE QUE CONTENDRA LO SIGUIENTE: UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A)
DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B)
DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.

C)       DE LA PERSONA FÍSICA: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL, Y DIRECCIÓN FISCAL.
 SERÁN CONSIDERADAS LICITANTES Y TENDRÁN DERECHO A FORMULAR SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS EN RELACIÓN CON LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. DICHAS SOLICITUDES DEBERÁN REMITIRSE A LA CONVOCANTE EN LA FORMA Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS, ACOMPAÑADAS DEL ESCRITO SEÑALADO.
LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE, EN SU CASO, DESEEN FORMULAR LOS LICITANTES DEBERÁN PLANTEARSE DE MANERA CONCISA Y ESTAR DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS PUNTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA., CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SEÑALADA PODRÁN SER DESECHADAS POR LA CONVOCANTE.
LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN SE PRESENTARÁN, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DE MANERA PERSONAL EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, O A MÁS TARDAR VEINTICUATRO HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA CITADA JUNTA, QUE PODRAN SER ENVIADAS TRAVÉS DE COMPRANET O AL CORREO ELECTRONICO noe.heredia@heroicanogales.gob.mx
SI EL ESCRITO SEÑALADO NO SE PRESENTA, SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA PERSONA QUE LO SOLICITE EN CALIDAD DE OBSERVADOR, EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY.
EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, “LA SECRETARIA” RESOLVERÁ EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS, ACLARACIONES O CUESTIONAMIENTOS QUE SOBRE LA CONVOCATORIA A LA INVITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS CLÁUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO LE FORMULEN LOS LICITANTES, DEBIENDO CONSTAR TODO ELLO EN EL ACTA QUE PARA TAL EFECTO SE LEVANTE Y EN LA QUE DEBERÁN CONSTAR LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES Y LAS RESPUESTAS A ÉSTAS, Y EN SU CASO, LAS ADECUACIONES Y/O MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA A LA INVITACION PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, INDICANDO SI ES LA ÚLTIMA O HABRÁ UNA POSTERIOR Y QUE SERÁ FIRMADA POR LOS LICITANTES Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN, ENTREGÁNDOLES COPIA DE LA MISMA A LOS LICITANTES QUE ASISTIEREN Y PARA LOS AUSENTES, SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET) Y LAS OFICINAS DE “LA SECRETARIA”
DE PROCEDER LAS MODIFICACIONES EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN O VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, O BIEN, EN LA ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS.

AL FINALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN LAS OFICINAS DE “LA SECRETARIA”, POR UN TÉRMINO QUE NO SERÁ MENOR A 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, DEJÁNDOSE CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN DE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE HAYA SIDO FIJADA EL ACTA.
CUANDO DERIVADO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SE MODIFIQUE LA FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN NO SERÁ NECESARIA. ESTE HECHO DEBERÁ INDICARSE EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE. 

IV)
INFORMACION CONTENIDA EN LAS BASES DE LA INVITACION.
IV.1)
LAS BASES DE LA INVITACION ESPECIFICAN LOS TRABAJOS, QUE SE REQUIEREN, LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y LAS CONDICIONES CONTRACTUALES. ADEMÁS DE LA INVITACIÓN FORMAN PARTE DE LAS BASES DE LICITACIÓN:
A)
BASES DE LICITACIÓN
B)
MODELO DE CONTRATO.
C)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABAJO


D)
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, APLICABLES.
E)
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O OFICIOS ACLARATORIOS QUE SE GENEREN Y
F)
FORMATOS Y GUÍAS DE LLENADO DE LOS ANEXOS.
IV.2)
EL LICITANTE DEBERÁ EXAMINAR TODAS LAS INSTRUCCIONES, GUÍAS DE LLENADO, FORMATOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES QUE FIGUREN EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, CON OBJETO DE NO INCURRIR EN LAS CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA.
V)
ACLARACIONES.
V.1)
EL LICITANTE QUE PRETENDA SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS DEBERÁ SOLICITARLAS PRESENTANDO UN ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACION, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DE LICITANTE Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE, ACLARACIONES, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, O ENVIARSE A TRAVÉS DE COMPRANET O AL CORREO ELECTRONICO noe_herediagve1981@hotmail.com, SEGÚN CORRESPONDA, A MAS TARDAR 24 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR LA JUNTA.
VI)
MODIFICACION DE LAS BASES DE LA INVITACION.
VI.1)
“LA SECRETARIA” SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE LICITANTES, PODRÁN MODIFICAR LOS PLAZOS U OTROS ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA INVITACIÓN O EN LAS BASES DE LICITACIÓN, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA PUBLICADA LA INVITACIÓN Y HASTA, INCLUSIVE, EL SEPTIMO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
VI.2)
LOS OFICIOS DE MODIFICACIÓN(ES) Y/O ACLARACIONES(ES) SERÁN NOTIFICADOS A TODOS LOS LICITANTES Y LAS INSTRUCCIONES EMITIDAS EN ELLOS SERÁN OBLIGATORIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA. SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO EN EL PRECITADO ARTICULO 34 LOPSRM.
VII) PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.
EL LICITANTE EN LA PREPARACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, DEBERÁ UTILIZAR LOS FORMATOS PROPORCIONADOS EN LOS ANEXOS, LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS, REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, DE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, O BIEN, FORMATOS PROPIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONTENGAN TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, Y PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN SEÑALADO.
NINGUNA PROPOSICIÓN SERÁ ACEPTADA DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA INDICADA EN LA CONVOCATORIA Y EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DE LA LICITACIÓN, PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.
NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN ESTA CONVOCATORIA, ASÍ COMO LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES PODRÁN SER NEGOCIADAS Y/O MODIFICADAS. LOS LICITANTES NO PODRÁN CONDICIONAR EN FORMA ALGUNA LAS PROPOSICIONES.
.
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 FRACCIONES I Y II, 18 FRACCIONES I Y II, Y 19 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Y 38 DE SU REGLAMENTO, LOS LICITANTES DEBERÁN INDICAR SI EN LOS DOCUMENTOS QUE PROPORCIONAN SE CONTIENE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL O RESERVADA, SEÑALANDO LOS DOCUMENTOS O LAS SECCIONES DE ESTOS QUE LA CONTENGAN, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO LEGAL POR EL CUAL CONSIDEREN QUE TENGAN ESE CARÁCTER.
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LOPSRM, EN ESTA LICITACIÓN NO PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LOPSRM.
LA PROPOSICIÓN QUE EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES, SE HARÁ MEDIANTE LA ENTREGA DE UN SOLO SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE QUE CONTENDRÁN, LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA FIRMANDO CADA UNA DE LAS FOJAS QUE INTEGREN SU PROPOSICIÓN. 
LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPUESTA, A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL PUNTO II DE ESTE DOCUMENTO, PODRÁ ENTREGARSE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA.
LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE PARTICIPEN EN ASOCIACIÓN, DE PREFERENCIA, PRESENTARÁN SU PROPUESTA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA PERSONA DESIGNADA COMO REPRESENTANTE COMÚN.
VII.1)
REPRESENTACIÓN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARÁ QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, EN EL QUE DEBERA ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA; MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A) DEL LICITANTE: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES; NOMBRE Y DOMICILIO, ASÍ COMO, EN SU CASO, LOS DE SU APODERADO O REPRESENTANTE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ADEMÁS SE SEÑALARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, IDENTIFICANDO LOS DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS Y, DE HABERLAS, SUS REFORMAS Y MODIFICACIONES, CON LAS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS SOCIOS, Y

B) DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE: DATOS DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE LE FUERON OTORGADAS LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL.
NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE ÚNICAMENTE ENTREGUE LA PROPOSICIÓN, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 59 SEGUNDO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
PARA EL ACCESO A LAS ETAPAS DE LA LICITACIÓN PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES, Y EN SU CASO AQUELLOS CUYAS PROPUESTAS HAYAN SIDO DESECHADAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENIÉNDOSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA EN LA LICITACIÓN.
LAS PROPOSICIONES QUE SE RECIBAN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SERÁN REVISADAS SÓLO PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO. LOS LICITANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

VII.2)
FORMA DE PRESENTACIÓN
“EL LICITANTE” DEBERÁ PRESENTAR DE ACUERDO CON LOS FORMATOS ENTREGADOS EN EL “ANEXO DOCUMENTACION LEGAL”, “ANEXO PROPUESTA TECNICA” Y “ANEXO PROPUESTA ECONOMICA”, Y BIEN FORMULARLOS POR SU CUENTA, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETE LA ESTRUCTURA Y LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS MISMOS.

EN CASO DE PRESENTARSE DOCUMENTOS CUYA FORMA, ESTRUCTURA E INFORMACIÓN NO SE APEGUEN A LA DE LOS ANEXOS, LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

LOS LICITANTES DEBERÁN CUBRIR TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS CON LA PREPARACIÓN Y ENTREGA DE SUS PROPOSICIONES. “LA SECRETARIA” EN NINGÚN CASO SERÁ RESPONSABLE POR ESTOS COSTOS.
LOS LICITANTES PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS PRESENTES BASES, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, AFECTEN A AQUÉLLAS. EL LICITANTE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE Ó APODERADO LEGAL, DEBERÁ FIRMAR CADA UNA DE LAS HOJAS QUE INTEGRA SU PROPOSICIÓN, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNA DE ELLAS SEA CAUSA DE DESECHAMIENTO, EXCEPTO LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y LA CARTA COMPROMISO, LOS QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN ESTAR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE Ó APODERADO LEGAL.

LA PROPUESTA SERÁ ENTREGADA EN UN SÓLO SOBRE, EN EL QUE DEBERÁN INCLUIRSE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. DICHO SOBRE DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE CERRADO Y PROTEGIDO EN FORMA INVIOLABLE, CONTENIENDO TANTO LA PROPUESTA TÉCNICA COMO LA PROPUESTA ECONÓMICA Y CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR DIRIGIDO A: 

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
CALLE DE LAS PEÑAS NO. 47, COLONIA PUEBLO NUEVO, 

NOGALES, SONORA, TELÉFONO (631) 1625000
CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN CLARAMENTE MARCADA EN EL EXTERIOR DEL MISMO:

PROPUESTA PRESENTADA POR: ______________(NOMBRE DEL LICITANTE)___________

CON DOMICILIO EN: ____________________________________________________

PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.: _____________________

RELATIVA A LA OBRA: ___________________________________________________

________________________________________________________________.
VII.2.1)
PROPUESTA TECNICA
EL SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE IDENTIFICADO, DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN:
DOCUMENTO AT 1

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y ACEPTAR EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACION Y DEL MODELO DE CONTRATO.
DOCUMENTO AT 2

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “LA SECRETARIA” LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA PROPIA CONVOCANTE Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE;

DOCUMENTO AT 3

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS EJECUTIVOS QUE ESTABLECE “LA SECRETARIA”; DEBERA INTEGRAR TAMBIEN EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
DOCUMENTO AT 4



CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

PARA EFECTOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY, SE CONSIDERARÁ COMO MANO DE OBRA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESPECIALISTAS, TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS NACIONALES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA DE NATURALEZA SIMILAR QUE SE REQUIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADA POR PERSONAS DE NACIONALIDAD MEXICANA;
CARTA DE DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO DEL LICITANTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, ANEXANDO EL COMPROBANTE DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE FIEL EMITIDOS POR EL SAT.

DEBERÁ INCLUIR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL REPRESENTANTE TÉCNICO (ANEXO AT4-1)
DOCUMENTO AT 5

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, FECHAS DE INICIO, FECHAS DE TERMINO. DEBERÁ ANEXAR COPIA DE CONTRATOS Y ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN EN OBRA SIMILAR TOTALMENTE FIRMADOS QUE COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO.
DOCUMENTO AT 6
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADOS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD.
DOCUMENTO AT 7
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y SUJETARSE A LAS CONDICIONES QUE SE INDICAN EN EL ANEXO DE SEGURIDAD E HIGIENE Y QUE LOS GASTOS DERIVADOS DE ESTAS DISPOSICIONES SE TIENEN CONSIDERADOS DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA.
NOTA IMPORTANTE: EL LICITANTE DEBERA FORMULAR LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TECNICA, DE ACUERDO CON LOS FORMATOS E INSTRUCCIONES DE LLENADO QUE SE DETALLAN EN EL “ANEXO PROPUESTA TECNICA” QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES DE LICITACION.
VII.2.2)
PROPUESTA ECONOMICA
 DEBERÁ CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS E INFORMACIÓN:
DOCUMENTO AE 1

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS;

DOCUMENTO AE 2

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
DOCUMENTO AE 3

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (CON FACTORES) CONFORME A LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR VIGENTE UTILIZANDO DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS, incluyendo prestaciones y cargos patronales del imss e infonavit y ley federal de trabajo, asi como copia simple de la cédula de determinación de cuotas para el factor de riesgo de trabajo vigente, emitida por el imss.
DOCUMENTO AE 4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.
DOCUMENTO AE 5

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES;
DOCUMENTO AE 6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO; anexando copia simple de la tasa de interés de referencia la cual deberá apegarse a un indicador económico especifico.

DOCUMENTO AE 7

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE;
DOCUMENTO AE 8

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES;

DOCUMENTO AE 9

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE;

(EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ DE ENTREGARSE EN EL FORMATO ENTREGADO POR LA CONVOCANTE Y ESTAR FIRMADO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, EN CASO CONTRARIO SERÁ MOTIVO DE RECHAZO).
DOCUMENTO AE10

CARTA COMPROMISO, DEBERÁ ESTAR FORMULADA EN PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”. EL MODELO DE LA CARTA, ESTARÁ DE ACUERDO AL FORMATO. 
DOCUMENTO AE 11
PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS QUINCENALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:
A)
DE CANTIDADES;
B)
DE EROGACIONES.
DOCUMENTO AE 12
PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN EN PERIODOS QUINCENALES, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A)
DE LA MANO DE OBRA;

B)
DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

C)
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, Y

D)
DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DOCUMENTO AE 13

CONTROL DE CALIDAD:

EL LICITANTES DEBERÁ PRESENTAR UNA EMPRESA YA SEA FÍSICA O MORAL QUE LLEVE A CABO EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS CONCRETOS Y TERRACERÍAS CONFORME LO SOLICITADO; ASÍ MISMO PARA ACREDITAR ESTE PUNTO DEBERÁ PRESENTAR EL CURRÍCULO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD ACREDITADO, LA COPIA VIGENTE DE DICHA ACREDITACIÓN, LA CARTA COMPROMISO DE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN ESTE PUNTO Y LA COPIA DE COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE DICHO LABORATORIO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN O PRESENTACIÓN INCOMPLETA DE ESTE DOCUMENTO, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.
NOTA IMPORTANTE: EL LICITANTE DEBERA FORMULAR LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA ECONOMICA, DE ACUERDO CON LOS FORMATOS E INSTRUCCIONES DE LLENADO QUE SE DETALLAN EN EL “ANEXO PROPUESTA ECONOMICA” QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES DE LICITACION.



VII.2.3)
IDIOMA
TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA PROPUESTA DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL.


VII.2.4)
MONEDA
LA MONEDA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ: PESO MEXICANO.


VII.2.5)
ANTICIPOS
“LA SECRETARIA” OTORGARÁ EL 30% DE ANTICIPO, PARA LOS GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.
UNA VEZ FIRMADO CONTRATO, E INDEPENDIENTEMENTE DEL TRÁMITE DE PAGO DEL ANTICIPO, EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A DAR INICIO CON LOS TRABAJOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS.


VII.2.6)
AJUSTE DE COSTOS
CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.
LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 57 Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY Y A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO QUINTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY.


VII.2.7)
CONDICIONES DEL PRECIO
EL CONTRATISTA RECIBIRÁ DE “LA SECRETARIA” EL PAGO TOTAL QUE DEBA CUBRÍRSELE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS.


VII.2.8)
FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS
LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN UN MES CALENDARIO COMO MÁXIMO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA QUE SERÁ EL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES COMO MÁXIMO, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTE A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ EFECTUAR LA REVISIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYAN AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DE LAS OBRAS, LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN Y UNA VEZ QUE EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LA FACTURA CORRESPONDIENTE.
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS.
LA FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO EN TODO CASO, DEBERÁ AJUSTARSE A LO SEÑALADO EN LA SECCIÓN III, DEL CAPÍTULO CUARTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY.


VII.2.9)
PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN
NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, PODRÁN SER NEGOCIADAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VII, Y SIN PERJUICIO DE QUE “LA SECRETARIA” PUEDA SOLICITAR A LOS LICITANTES ACLARACIONES O INFORMACIÓN ADICIONAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 


VII.2.10)
DEDUCCIONES: DESCUENTOS SOBRE EL IMPORTE DE LAS       ESTIMACIONES POR PAGAR.
AL LICITANTE GANADOR QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN AL CONTRATISTA, SE LE DESCONTARÁ EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

EL LICITANTE INTEGRARÁ, EL PORCENTAJE PROPUESTO COMO CARGO ADICIONAL (0.50 %),  POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL PARA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 220, DEL REGLAMENTO.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ÚNICAMENTE QUEDARÁN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERÁN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD, Y SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN, ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.
VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES.



VII.2.11)
SUBCONTRATACIÓN
SOLO SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE CONCRETOS Y TERRACERIAS DEBIDAMENTE ACREDITADO.
. 
VII.2.12)
PERMISOS Y LICENCIAS
TODOS LOS PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIAS PARA LA OBTENCIÓN DE MATERIALES, SERÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA COMO SON, A TITULO ENUNCIATIVO MÁS NO LIMITATIVO: PERMISOS PARA EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGREGADOS, MATERIALES DE BANCO PARA TERRAPLENES. LA NO OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS O SU ATRASO, NO SERÁ MOTIVO PARA MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
“ELA SECRETARIA”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LAS OBRAS PÚBLICAS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
                          VII.2.13)      CONTROL DE CALIDAD Y SEGURIDAD EN OBRA.
CONTROL DE CALIDAD.

QUE PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA A CONTRATAR, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE SU PROPUESTA LOS COSTOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE COMPACTACIONES Y CONCRETOS, CONSIDERANDO PARA ELLO LO SIGUIENTE:

-TERRACERÍAS: LA CUAL CONSISTE EN 9 VISITAS POR CADA 1000 M2 Y PRUEBAS DE COMPACTACIÓN LA CUALES SE LLEVARAN A CABO POR CADA 160 M2.

-PAVIMENTOS Y GUARNICIONES: PRUEBAS DE ENSAYO DE RESISTENCIA POR CADA 28 M³ DE CONCRETO, Y PRUEBAS DE REVENIMIENTO POR CAMIÓN.

SEGURIDAD EN OBRA.

QUE PARA MANTENER LA SEGURIDAD EN OBRA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE SU PROPUESTA LOS COSTOS DE ACUERDO A LAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” MANIFESTADO EN MODELO DE CONTRATO, DONDE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A MANTENER LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y DE SU PERSONAL OBRERO EN LA ZONA DE LA OBRA  DURANTE TODO EL PROCESO DE EJECUCIÓN PARA EVITAR ACCIDENTES; MEDIANTE SEÑALAMIENTOS ILUMINADOS Y VISIBLES A TODA HORA, TALES COMO CINTAS DE PRECAUCIÓN, CONOS PARA SEGURIDAD DE TRÁFICO, SEÑALAMIENTOS DE DESVIACIÓN DE TRÁFICO, CALLE CERRADA POR OBRA, OBRA EN CONSTRUCCIÓN, MÁQUINAS TRABAJANDO, BANDEREROS, ENTRE OTROS NECESARIOS, ASÍ TAMBIÉN DEBERÁ PROPORCIONARLE EL EQUIPO ADECUADO A SU PERSONAL COMO SON BOTAS DE SEGURIDAD, CASCO, CHALECO REFLECTIVO, GAFAS DE SEGURIDAD, GUANTES, MASCARILLA, TAPONES AUDITIVOS/OREJERAS, ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA . DE IGUAL FORMA EL CONTRATISTA SE OBLIGA A MANTENER CONSTANTEMENTE LIMPIA SU ZONA DE TRABAJO DURANTE TODO EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. LO ANTERIOR SE DEBERÁ ATENDER EN LO SUFICIENTE DE ACUERDO AL TIPO Y MAGNITUD DE LA OBRA.
VII.2.14)
RELACION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE QUE, EN SU CASO, PROPORCIONE LA CONVOCANTE.
NO SE PROPORCIONARÁ MATERIAL NI EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 


VII.2.15)
FIRMA DE LA PROPOSICIÓN
LA PROPOSICIÓN PRESENTADA DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL LICITANTE O SU APODERADO.


VII.2.16)
COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN
LA PROPUESTA SERÁ ENTREGADA EN UN SÓLO SOBRE, EN EL QUE DEBERÁN INCLUIRSE TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. DICHO SOBRE DEBERÁ ESTAR COMPLETAMENTE CERRADO Y PROTEGIDO EN FORMA INVIOLABLE, CONTENIENDO TANTO LA PROPUESTA TÉCNICA COMO LA PROPUESTA ECONÓMICA Y CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR DIRIGIDO A: 

ING. JORGE IGNACIO MEDINA ESQUEDA

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

CALLE DE LAS PEÑAS NO. 47, COLONIA PUEBLO NUEVO, 

NOGALES, SONORA, TELÉFONO (631) 1625000

CON LA SIGUIENTE IDENTIFICACIÓN CLARAMENTE MARCADA EN EL EXTERIOR DEL MISMO:

PROPUESTA PRESENTADA POR: ______________(NOMBRE DEL LICITANTE)___________

CON DOMICILIO EN: ____________________________________________________

PARA PARTICIPAR EN LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO.: _____________________

RELATIVA A LA OBRA: ___________________________________________________

________________________________________________________________.

VIII)
DEL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACION
VIII.1)
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
LA PROPOSICIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION, DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS (TÉCNICAS Y ECONÓMICAS), BAJO LA PRESIDENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO. LOS LICITANTES O SUS REPRESENTANTES AL SER NOMBRADOS ENTREGARÁN SU PROPOSICIÓN EN UN SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE. LLEGADA LA HORA, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO NO PERMITIRÁ LA ENTRADA DE PERSONA O PROPUESTA ALGUNA.
EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EN UNA SOLA ETAPA, CONFORME A LO SIGUIENTE:
LAS PROPOSICIONES QUE SE RECIBAN EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA SERÁN REVISADAS SÓLO PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES, SIN ENTRAR A SU ANÁLISIS TÉCNICO, LEGAL O ADMINISTRATIVO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:
VIII.1.1
EN PRESENCIA DE LOS ASISTENTES, EL SERVIDOR PÚBLICO DE “LA SECRETARIA” FACULTADO PARA TALES EFECTOS, PRESIDIRÁ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA, HORA Y LUGAR SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.  EN NINGÚN CASO, SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES, DESPUÉS DE LA HORA Y FECHA SEÑALADA. NO SE PERMITIRÁ A LOS LICITANTES, INTEGRAR DOCUMENTO ALGUNO A SUS PROPOSICIONES, NI MODIFICAR O RETIRAR SU PROPOSICIÓN, UNA VEZ QUE ÉSTA HAYA SIDO PRESENTADA EN ESTE ACTO.  LOS ASISTENTES DEBERÁN MANTENER APAGADOS LOS TELÉFONOS CELULARES Y CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN O CAPTURA DE IMÁGENES, VIDEO Y SONIDO.
VIII.1.2
EN PRIMER TÉRMINO, SERÁN ABIERTAS LAS PROPOSICIONES DE LOS LICITANTES QUE LAS HAYAN PRESENTADO EN EL PROPIO ACTO. 

UNA VEZ RECIBIDAS TODAS LAS PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN. EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES SE EFECTUARÁ POSTERIORMENTE POR LA CONVOCANTE, AL REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS;

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DEBERÁ RECIBIR LAS PROPOSICIONES PARA SU POSTERIOR EVALUACIÓN, POR LO QUE NO PODRÁ DESECHAR NINGUNA DE ELLAS DURANTE DICHO ACTO. PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY, LA RECEPCIÓN SE ENTENDERÁ REALIZADA UNA VEZ QUE ÉSTA SE ANALICE DURANTE SU EVALUACIÓN, DEBIÉNDOSE INDICAR EN EL FALLO SI LA PROPOSICIÓN FUE DESECHADA POR INCUMPLIR LA MENCIONADA DISPOSICIÓN LEGAL;

VIII.1.3
 DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUIEN CONJUNTAMENTE CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA ENTIDAD DESIGNE, RUBRICARÁN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE OBRA EN LOS QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 DE LA LOPSRM EN SU FRACCIÓN II.
VIII.1.4
SE LEVANTARÁ ACTA QUE SERVIRÁ DE CONSTANCIA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES EN LA QUE SE DEBERÁ ASENTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA UNA DE ELLAS Y SE SEÑALARÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN. EL ACTA SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESA FECHA, A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, TANTO EN LAS OFICINAS DE “LA SECRETARIA” COMO EN EL SISTEMA COMPRANET, PARA EFECTO DE SU NOTIFICACIÓN. 
LA “CONTRALORIA” PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO QUE, DURANTE EL LAPSO DE INTERRUPCIÓN, NO SE HAYA SUSCITADO ALGUNA MODIFICACIÓN A LAS PROPOSICIONES QUE OBREN EN PODER DE “LA SECRETARIA”.
SI NO SE RECIBE PROPOSICIÓN ALGUNA O TODAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS FUEREN DESECHADAS, SE DECLARARÁ DESIERTA LA LICITACIÓN, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ ASENTADA EN EL ACTA RESPECTIVA.

VIII.2)
LICITACIÓN DESIERTA O CANCELACIÓN

“LA SECRETARIA” PODRÁ DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

a) CUANDO LA TOTALIDAD DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA.
SE CONSIDERA QUE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LAS PROPOSICIONES NO SON ACEPTABLES CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE SEAN NOTORIAMENTE SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDAN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE SE REALICE PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS TRABAJOS, O BIEN, NO SIENDO 

NOTORIAMENTE SUPERIORES, REBASEN EL PRESUPUESTO ELABORADO DE MANERA PREVIA POR PARTE DE “LA SECRETARIA” Y NO SEA FACTIBLE PAGARLOS.

b) CUANDO NO SE HAYA RECIBIDO ALGUNA PROPOSICIÓN A LA FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

c) POR CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR; CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA SECRETARIA. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA LICITACIÓN, DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO PODRÁN INTERPONER LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA, CUANDO “LA SECRETARIA”, TENGA NECESIDAD DE SOLICITAR AL LICITANTE LAS ACLARACIONES PERTINENTES, O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DICHA COMUNICACIÓN SE REALIZARÁ, SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA O ECONÓMICA DE SU PROPOSICIÓN.

PARA TAL EFECTO, LOS LICITANTES DEBERÁN DE ABSTENERSE DE COMUNICARSE CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÁREA ENCARGADA DE REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, DURANTE EL PERIODO DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, “LA SECRETARIA” PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO, A LOS LICITANTES, ACLARACIONES A SUS PROPOSICIONES, Y ESTOS DEBERÁN RESPONDER POR ESCRITO, DICHAS SOLICITUDES, EN UN TÉRMINO QUE NO PODRÁ SER MAYOR DE 2 DÍAS NATURALES, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL CITADO REQUERIMIENTO.

DICHO REQUERIMIENTO SERÁ REALIZADO POR EL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN AL LICITANTE CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO, EL CUAL DEBERÁ CORRESPONDER AL INDICADO POR EL LICITANTE EN SU PROPOSICIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, DE IGUAL MANERA EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR LAS ACLARACIONES CORRESPONDIENTES AL RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN.

POR LO QUE CUALQUIER ESFUERZO DE ALGÚN LICITANTE PARA INFLUENCIAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, O EN LAS DECISIONES DE ADJUDICACIÓN, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE DE QUE SE TRATE.

VIII.3)
DEL DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO, SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES: 

I.
LA FALTA DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS QUE IMPOSIBILITEN DETERMINAR SU SOLVENCIA;

II.
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE AFECTARÍAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN;

III.
SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA;

IV.
LA UBICACIÓN DEL LICITANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY;

V.
LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO, 
VI.
AQUÉLLAS QUE POR LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, LA CONVOCANTE DETERMINE ESTABLECER EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PORQUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.
ADEMÁS SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LO SIGUIENTE:
1. CUANDO EL SOBRE CONTENIENDO LAS PROPOSICIONES NO ESTE COMPLETAMENTE CERRADO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41, PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL "REGLAMENTO". 
2. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE. 
3. SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.
4. CUANDO LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS NO ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA.
5. CONTENGA UNO O VARIOS PRECIOS UNITARIOS NO SOLVENTES CON RESPECTO A LOS VIGENTES EN EL MERCADO.
6. NO COINCIDAN UNO O MÁS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ANALIZADOS, CON LOS ANOTADOS CON NÚMERO O LETRA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
7. OMITA EN UNO O MÁS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, ANOTAR EL IMPORTE DE ÉL O LOS PRECIOS UNITARIOS CON LETRA Y NÚMERO (CUANDO FALTEN LOS DOS).
8. NO PRESENTE COMPLETO LOS ANÁLISIS DETALLADOS DEL COSTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO. 
9. PRESENTE CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES.
10. NO SE CUMPLA CON EL CAPITAL CONTABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA, O BIEN PARA DAR CUMPLIMIENTO SE INTEGRE CON APORTACIONES A FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL.
11. CUANDO LAS PROPOSICIONES SEAN ENVIADAS POR MEDIOS DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN.
12. CUANDO ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS EN LA PROPUESTA, PRESENTE INCONGRUENCIAS O CONTRADICCIONES EN LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE RESPECTO A OTRO U OTROS DE LOS DOCUMENTOS DE LA MISMA PROPUESTA.
13. LA PRESENTACIÓN INCOMPLETA O LA OMISIÓN DE CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN, INCLUYENDO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA.
14. CUANDO UNA PERSONA PRESENTE PROPOSICIÓN POR SÍ MISMA O COMO PARTE INTEGRANTE DE UN GRUPO, Y PRESENTE PROPOSICIÓN COMO PARTE INTEGRANTE DE OTRO GRUPO. 
15. QUE LOS PRECIOS DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES NO SEAN ACEPTABLES, DEBIDO A QUE SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN SER PAGADOS POR “LA SECRETARIA”.
16. CUANDO EN CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS, EXISTA ALGUNA ALTERACIÓN, TACHADURA O ENMENDADURA EN LO ANOTADO SERÁ DESECHADA DICHA PROPUESTA.
17. QUE EL COSTO DE FINANCIAMIENTO HAYA SIDO CALCULADO PARTIENDO DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS SUPUESTOS O QUE NO CORRESPONDAN, O QUE LAS EROGACIONES NO COINCIDAN CON LOS ANÁLISIS DE PRECIOS Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL OBRERO, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.
18. QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN CUANTO A LA RELACIÓN DE MAQUINARIA, CURRÍCULUM DE LA EMPRESA O EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA MISMA, RESULTE FALSA, O ACTÚEN CON DOLO O MALA FE EN ALGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA LICITACIÓN.
19. QUE NO SE SUJETE ESTRICTAMENTE AL CONTENIDO DE LAS BASES Y DE LOS FORMATOS E INDICACIONES DE LOS ANEXOS, GUÍAS DE LLENADO Y A LAS CLÁUSULAS DEL MODELO DE CONTRATO AL PRESENTAR LOS INDIRECTOS, LA UTILIDAD, EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO Y/O CARGOS ADICIONALES O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE LA PROPUESTA NO ACORDES A LO SOLICITADO.
20. SI EL LICITANTE NO UTILIZA LOS FORMATOS E INSTRUCTIVOS ELABORADOS Y PROPORCIONADOS POR LA CONVOCANTE.
21. QUE PRESENTE EN SU PROPUESTA UNO O MÁS FORMATOS, DE LOS PROPORCIONADOS POR “LA CONVOCANTE”, ALTERADOS EN SU FORMA O CONTENIDO. 
22. NO PRESENTEN LA TOTALIDAD DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS POR “LA     CONVOCANTE”
23. NO PRESENTEN ESTRUCTURADOS Y EN EL ORDEN INDICADO LOS CARGOS CORRESPONDIENTES A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS COMO SE INDICA Y NO CALCULEN LOS CARGOS ADICIONALES DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE CONFORMAN LOS CONCEPTOS CONTRATADOS, DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR), POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE LAS LEYES DE LA MATERIA ENCOMIENDAN A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, UTILIZANDO LA FÓRMULA INDICADA.
24. NO PRESENTEN SUS ANÁLISIS DE PRECIOS, COMO SE INDICA EN LAS GUÍAS DE LLENADO, MOSTRANDO LOS RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO, DE LA MANO DE OBRA PROPUESTA. 

25. POR PRESENTAR DE MANERA INCORRECTA EL DOCUMENTO AE-9 "CATALOGO DE CONCEPTOS" AL CAMBIAR LAS CLAVES, DESCRIPCIÓN, UNIDAD Ó CANTIDAD DE LOS CONCEPTOS SIN QUE ESTOS HAYAN SIDO MODIFICADOS POR LA CONVOCANTE.
26. POR PRESENTAR DE MANERA INCORRECTA EL DOCUMENTO AE-9 "CATALOGO DE CONCEPTOS" AL INCLUIR CONCEPTOS NO SOLICITADOS POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
27. POR PRESENTAR DE MANERA INCORRECTA EL DOCUMENTO AE-9 "CATALOGO DE CONCEPTOS" AL OMITIR CONCEPTOS SOLICITADOS POR PARTE DE ESTA DEPENDENCIA, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
28. POR NO PRESENTAR EL ANÁLISIS DE ALGÚN PRECIO UNITARIO EN EL DOCUMENTO AE-1 "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS" CONFORME A LO SOLICITADO EN EL CATÁLOGO PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE POR MEDIO DE COMPRANET Y/O JUNTA DE ACLARACIONES, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
29. POR NO PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO EN ALGUNO QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE SUS PRECIOS UNITARIOS LO CUAL NO PERMITE A ESTA CONVOCANTE VERIFICAR SU CORRECTO ANÁLISIS, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI, 186 Y 187 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
30. NO PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS AUXILIARES NI DE LAS CUADRILLAS QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE SUS PRECIOS UNITARIOS LO CUAL NO PERMITE A ESTA CONVOCANTE  VERIFICAR SU CORRECTO ANÁLISIS, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI, 186 Y 187 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
31. POR NO HABER ATENDIDO A LAS INDICACIONES REALIZADAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES O EN EL ADENDUM PUESTO A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES POR MEDIO DE COMPRANET, DONDE SE INDICÓ POR PARTE DE LA CONVOCANTE DE LOS CAMBIOS EN ALGÚN CONCEPTO O CANTIDADES O LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DERIVADAS DE ALGUNA PREGUNTA REALIZADA POR PARTE DE ALGÚN LICITANTE, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
32. POR PRESENTAR DE MANERA INCORRECTA EL DOCUMENTO "TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA", CALCULANDO DE UNA MANERA INCORRECTA LAS PRESTACIONES DEL IMSS E INFONAVIT, Y/O QUE INCURRA EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
33. POR PRESENTAR INCONGRUENCIAS ENTRE LOS DOCUMENTOS AE-4 "COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" Y AT-7 "RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN"; INCURRIENDO EN LO COMPRENDIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
34. POR PRESENTAR COSTOS FUERA DE MERCADO, INCURRIENDO EN LO COMPRENDIDO POR LOS ARTÍCULOS 69 FRACCIONES II Y VI Y 201 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
35. POR PRESENTAR DE MANERA INCORRECTA EL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS AL NO CORRESPONDER EL MATERIAL INTEGRADO EL ANÁLISIS CON LA DESCRIPCIÓN SOLICITADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, INCURRIENDO EN LO COMPRENDIDO POR LOS ARTÍCULOS 69 FRACCIONES II Y VI Y 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
36. POR PRESENTAR MAL ANALIZADO ALGÚN CONCEPTO DEBIDO A QUE CALCULA DE UNA MANERA EXCESIVA EL VOLUMEN DE MATERIALES O DE MANO DE OBRA O DE MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
37. POR PRESENTAR MAL ANALIZADO ALGÚN CONCEPTO DEBIDO A QUE CALCULA DE UNA MANERA DEFICITARIA EL VOLUMEN DE MATERIALES O DE MANO DE OBRA O DE MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LOS SOLICITADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
38. POR PRESENTAR MAL INTEGRADO Y NO REMUNERATIVO ALGUNO DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBIDO A QUE LE FALTO INCLUIR ALGÚN MATERIAL O PRESENTA MANO DE OBRA INSUFICIENTE O NO INCLUYE MAQUINARIA O ESTA RESULTA INSUFICIENTE TAL Y COMO LO SOLICITA LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 69 FRACCIONES II Y VI Y 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
39. POR PRESENTAR RENDIMIENTOS QUE RESULTEN ELEVADOS O BAJOS Y QUE NO CORRESPONDEN A LA REALIDAD TANTO PARA LA MANO DE OBRA COMO PARA LA MAQUINARIA QUE SON NECESARIOS LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 69 FRACCIONES II Y VI Y 187 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
40. POR PRESENTAR UN PRECIO UNITARIO NO ACEPTABLE DEBIDO A QUE INCLUYE UN COSTO, IMPORTE O REGALÍA QUE NO APLICA PARA LA REGIÓN DE LOS TRABAJOS, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS POR EL ARTÍCULO 69 FRACCIONES II Y VI Y 187.
41. POR PRESENTAR DE MANERA INCORRECTA EL DOCUMENTO AE-3 "FACTOR DE SALARIO REAL", YA QUE NO ANEXA LO INDICADO EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, AL OMITIR PRESENTAR EL CÁLCULO DEL FORMATO AE3-3 "ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)", ASÍ COMO PRESENTARLO DE UNA MANERA INCOMPLETA AL OMITIR ALGÚN DATO O FACTOR, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL ARTÍCULO 69 FRACCIONES II Y VI Y ARTÍCULO 191.
42.  POR PRESENTAR EN EL DOCUMENTO AE-4 "COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN" UNOS COSTOS HORARIOS BAJO DE MANERA GENERAL PARA LA MAQUINARIA, DEBIDO A QUE HACE INTERVENIR EN EL CÁLCULO UN FACTOR DE MANTENIMIENTO (KO) MUY BAJO PARA LA MAQUINARIA, EL CUAL ES CONSIDERADO MUY BAJO DE ACUERDO A LAS TABLAS DE CONSTRUCCIÓN Y A LA EXPERIENCIA ESTADÍSTICA QUE SE TIENE DEPENDIENDO DEL TIPO DE MAQUINARIA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO, O POR PRESENTAR ALGUNO DE LOS FACTORES QUE INTERVENGAN EN EL CÁLCULO DE LOS COSTOS HORARIOS DE UNA MANERA INCORRECTA, INCURRIENDO EN LO ESTABLECIDO POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN EL ARTÍCULO 69 FRACCIONES II Y VI.
43. POR PRESENTAR DE FORMA VENCIDA LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES PARA EFECTO DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EMITIDO POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) DE LA SHCP.

44. POR PRESENTAR DE FORMA VENCIDA LA OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

45. POR PRESENTAR DE FORMA VENCIDA LA OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE INFONAVIT.

46. POR PRESENTAR DE FORMA VENCIDA LA OPINIÓN POSITIVA DE “CONSTANCIA DE NO ADEUDOS ESTATALES Y FEDERALES COORDINADAS.

47. POR PRESENTAR DE FORMA VENCIDA LA CARTA DE NO ADEUDO AL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA.


SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN, EL INCUMPLIMIENTO DE AL MENOS UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
CUANDO EXISTA DESECHAMIENTO DE ALGUNA PROPUESTA LA CONVOCANTE ENTREGARÁ AL RESPECTIVO LICITANTE, A TRAVÉS DE UN ESCRITO INDEPENDIENTE, LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS PARA ELLO, CON BASE EN EL DICTAMEN ELABORADO AL EFECTO.
VIII.4.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

LA CONVOCANTE EVALUARÁ LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ARTICULO 63 FRACCION I INCISO B, ARTICULOS 64 Y 65 DEL REGLAMENTO DE LA  LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO, EN SU CASO, A LAS DISPOSICIONES EMITIDAS AL EFECTO, MEDIANTE EL MECANISMO BINARIO QUE CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
A) PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO SE DEBERÁN VERIFICAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
I. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA;

II. QUE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS.

EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES SE CONSIDERARÁN, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS O SERVICIOS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

III. QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y

NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN;

IV. QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS;

V. QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO POR EL LICITANTE DEMUESTRE QUE ÉSTE CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE;

DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN;

VI. LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, DETERMINARÁN EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, LOS ASPECTOS QUE SE VERIFICARÁN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS LICITANTES, ENTRE OTROS:

A) QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DEL LICITANTE CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO; 
B) QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C) EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA, Y

VII. EN SU CASO, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL LICITANTE CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY.

DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE PAGO, SE DEBERÁN VERIFICAR, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
A. TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN CONDICIONES DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS:

I. DE LOS PROGRAMAS:

A) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE;

B) QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y UTILIZACIÓN SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS;

C) QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y

RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR EL LICITANTE Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A

REALIZAR;

D) QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, EN CASO DE QUE SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y

E) QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS;

II. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

A) QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y

SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR EL LICITANTE;

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

CONSIDERADAS POR EL LICITANTE SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR EL CONTRATISTA O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD FIJE UN PROCEDIMIENTO, Y

C) QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN

CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

III. DE LOS MATERIALES:

A) QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR EL LICITANTE PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE, Y

B) QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LA

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, Y

IV. DE LA MANO DE OBRA:

A) QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS;

B) QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR EL LICITANTE,

TOMANDO EN CUENTA LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, Y

C) QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA

EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

B) PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO SE DEBERÁN VERIFICAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
 I. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA, Y

II. QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR LA CONVOCANTE COMO PARTE DEL PROYECTO EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS O, EN SU CASO, EN EL MERCADO INTERNACIONAL, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O CÓMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPUESTA ECONÓMICA.

DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DE PAGO, SE DEBERÁN VERIFICAR, ADEMÁS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
A. TRATÁNDOSE DE PROPOSICIONES QUE CONSIDEREN CONDICIONES DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS:

I. DEL PRESUPUESTO DE OBRA:

A) QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO;

B) QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS CUALES DEBERÁN SER COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS, Y

C) QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE UNA O MÁS TENGAN ERRORES, SE EFECTUARÁN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES POR PARTE DE LA CONVOCANTE. EL MONTO CORRECTO SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES;

II. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN ESTE REGLAMENTO, DEBIENDO REVISAR:

A) QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES;

B) QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN;

C) QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO;

D) QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO;

E) QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, Y

F) QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS;

III. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

A) QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE SEAN CONGRUENTES CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA;

B) QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR EL LICITANTE SEAN CONGRUENTES CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, Y

C) QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN

DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO

NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS;

IV. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO, DEBIENDO ADEMÁS CONSIDERAR:

A) QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE

CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO;

B) QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DEL LICITANTE, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, Y

C) QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO;

V. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

A) QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL O LOS ANTICIPOS QUE LE SERÁN OTORGADOS AL

CONTRATISTA, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES,

CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO, DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS;

B) QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS;

C) QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO;

D) QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES, Y

E) QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA POR EL LICITANTE SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA;

VI. QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO;

VII. QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LA INTEGRAN, Y

VIII. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.
VIII.5 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

LA CONVOCANTE REALIZARÁ LA ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS AL LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN CUMPLA LO DISPUESTO EN EL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY Y, SEGÚN CORRESPONDA, CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. LA PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE HUBIERA HECHO UNA OFERTA CON EL PRECIO MÁS BAJO, EN EL SUPUESTO DE QUE LA EVALUACIÓN SE HAYA REALIZADO UTILIZANDO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO.
VIII.6)
EMISION Y ACTO DE FALLO.
VIII.6.1 EMISIÓN DEL FALLO.
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY Y ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE EMITIRÁ UN FALLO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE:

I. LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA;

II. LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO GENERAL DICHAS PROPOSICIONES. SE PRESUMIRÁ LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE SEÑALE EXPRESAMENTE INCUMPLIMIENTO ALGUNO. EN EL CASO DE HABERSE UTILIZADO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA EVALUAR LAS PROPOSICIONES, SE INCLUIRÁ UN LISTADO DE LOS COMPONENTES DEL PUNTAJE DE CADA LICITANTE, DE ACUERDO A LOS RUBROS CALIFICADOS QUE SE ESTABLECIERON EN LA PRESENTE CONVOCATORIA;

III. NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS CRITERIOS PREVISTOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, ACOMPAÑANDO COPIA DEL DICTAMEN QUE SIRVIÓ DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO;

IV. FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU CASO, LA ENTREGA DE ANTICIPOS; Y

V. NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE, SEÑALANDO SUS FACULTADES DE ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE RIJAN A LA CONVOCANTE. INDICARÁ TAMBIÉN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

VI. FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

EN EL FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

CUANDO SE ADVIERTA EN EL FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA CONVOCANTE, SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY.

VIII.6.2 ACTO DE FALLO.
EL FALLO SE DARÁ A CONOCER EN JUNTA PÚBLICA EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, , INICIÁNDOSE CON LA LECTURA DEL RESULTADO DEL DICTAMEN QUE SIRVIÓ DE BASE PARA DETERMINAR EL FALLO Y EL LICITANTE GANADOR, DEBIENDO LEVANTAR EL ACTA DONDE CONSTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS Y LA FIRMA DE LOS QUE HAYAN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LA MISMA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN ANTES REQUERIDA.

A DICHO ACTO PODRÁN ASISTIR LIBREMENTE LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL ACTA A LOS ASISTENTES Y SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN UN LUGAR VISIBLE EN LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE POR UN TÉRMINO NO MENOS DE CINCO DÍAS HÁBILES. ASIMISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ EN EL PORTAL DE COMPRANET EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA. A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL ACTA DE FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN DICHO PORTAL LO CUAL SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.

CON EL FALLO Y EL MODELO DE CONTRATO EN SU PODER, EL LICITANTE GANADOR PODRÁ TRAMITAR LAS GARANTÍAS A QUE HACE REFERENCIA LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE CONVOCATORIA.

EN EL MISMO ACTO DE FALLO O ADJUNTA A LA COMUNICACIÓN REFERIDA, SE PROPORCIONARÁN POR ESCRITO A LOS LICITANTES LA INFORMACIÓN ACERCA DE LAS RAZONES POR LAS CUALES SU PROPUESTA NO RESULTÓ GANADORA.

IX)
DEL CONTRATO

IX.1)
MODELO DEL CONTRATO
EL MODELO DE CONTRATO, ES EMITIDO CON APEGO A LO PREVISTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.

IX.2) FIRMA DEL CONTRATO
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE A QUIEN SE LE HAYA ADJUDICADO EL MISMO DEBERÁ PRESENTAR,

PARA SU COTEJO, ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

L. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, O

II. TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN

CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO OBLIGARÁ A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA  Y A LA PERSONA EN QUIEN HUBIERE RECAÍDO, A FORMALIZAR EL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO. NO PODRÁ FORMALIZARSE EL CONTRATO SI NO SE ENCUENTRA GARANTIZADO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 47, PRIMER PÁRRAFO Y 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

SI EL INTERESADO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, DENTRO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁ SANCIONADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA POR CONDUCTO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EN SU CASO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,  PODRÁ, SIN NECESIDAD DE UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ADJUDICAR EL CONTRATO AL PARTICIPANTE QUE HAYA PRESENTADO LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL FALLO A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 39 DE SU REGLAMENTO, Y EL PUNTO 6.6 DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN, SIEMPRE QUE LA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPOSICIÓN QUE INICIALMENTE HUBIERE RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL 10% (DIEZ POR CIENTO). 

SI LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO O CAMBIA LAS CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN QUE MOTIVARON EL FALLO CORRESPONDIENTE, EL LICITANTE GANADOR, SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, A SOLICITUD ESCRITA DEL LICITANTE, CUBRIRÁ LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HUBIERE INCURRIDO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPOSICIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA PRESENTE LICITACIÓN.
IX.3)
DE LAS GARANTÍAS DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO Y DE LA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
IX.3.1)
GARANTÍA DE LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO
EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LOS ANTICIPOS QUE, EN SU CASO, RECIBA. ESTA GARANTÍA DEBERÁ CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, SE DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA Y A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
IX.3.2)
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
PREVIAMENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ PRESENTAR PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA Y A SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS, POR EL  DIEZ POR CIENTO (10%) DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS.
IX.3.3)
GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA     RESPONSABILIDAD.
AL TÉRMINO DE TODOS LOS TRABAJOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN POR UN PLAZO DE DOCE MESES POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, A SU ELECCIÓN;  DEBERÁ CONSTITUIR PÓLIZA DE FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA Y A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, POR UN VALOR DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL  IMPORTE TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

LOS RECURSOS APORTADOS EN FIDEICOMISOS DEBERÁN INVERTIRSE EN INSTRUMENTO DE RENTA FIJA.

EL CONTRATISTA, EN SU CASO, PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISOS Y LOS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACIÓN QUE A SU JUICIO CORRESPONDA, UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS CONFORME AL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI EL CONTRATISTA OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ADEMÁS DE CONTEMPLAR LO ANTES EXPUESTO, SE DEBERÁ ESTABLECER QUE LA FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO, LAS DISPOSICIONES EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA DE LA FORMA SIGUIENTE:

LA FIANZA SE OTORGARÁ EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO CITADO.

EN EL CASO DE DETECTARSE ALGÚN DEFECTO O VICIO OCULTO DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PERÍODO ANTES CITADO, LA GARANTÍA POR LA QUE HAYAN OPTADO DEBERÁ PERMANECER VIGENTE POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, A PARTIR DE LA REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS, EN SU CASO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEBERÁ INFORMAR A LA AFIANZADORA EL ESTADO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.


IX.4)
NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE SELECCIONADO NO FORMALICE EL CONTRATO O NO PRESENTE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN EL PUNTO IX.3 DENOMINADO “FIRMA”.


IX.5)
INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS
LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ VERIFICAR, EN CUALQUIER TIEMPO, QUE LAS OBRAS SE REALICEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EN OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS 75 Y 76.
IX.6)
RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL.

LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS VIGENTE, CONFORME A LO SIGUIENTE:

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA., TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO, SE ESTÁ EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, EL H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES SONORA., COMPARARÁ EL AVANCE CONTRA EL PROGRAMA Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LA OBRA ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGÍA PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL A LA ESTIMACIÓN O ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO DE PAGO, DEL 0.50%  DIARIO DEL IMPORTE QUE RESULTE DE LOS TRABAJOS QUE DEBIERON HABERSE REALIZADO MENOS EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, MULTIPLICANDO ESTE IMPORTE POR EL NÚMERO DE DÍAS TRANSCURRIDOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE OCURRE EL RETRASO, HASTA LA FECHA DE VERIFICACIÓN DE LOS  MISMOS. LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL MODELO DE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO EL CONTRATISTA REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL QUE SE LE HAYAN EFECTUADO AL CONTRATISTA, EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES, POR LO QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGÍA REINTEGRARÁ AL CONTRATISTA EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL, TENDRÁN EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, PACTADA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL MODELO DE CONTRATO, ÉSTA NO SE HA CONCLUIDO.

DE EXISTIR RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PACTADA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL MODELO DE CONTRATO Y QUEDAREN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGÍA; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL QUE HAYA APLICADO LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGÍA, Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LA OBRA Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, SIN QUE LA RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL EFECTUADAS AL CONTRATISTA GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO.


IX.7)
PENAS CONVENCIONALES
SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGÍA LE APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL DEL 0.50 % DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE AÚN NO SE HAYAN EJECUTADO, POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO, HASTA SU TERMINACIÓN DEFINITIVA; IMPORTE QUE SE DEDUCIRÁ EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PACTADA EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL MODELO DE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS DE CARÁCTER PROVISIONAL O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGÍA PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.
X) CONCEPTOS DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO.
SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EL CONTRATISTA SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ NOTIFICARLO A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE, PARA QUE ÉSTA RESUELVA LO CONDUCENTE; EL CONTRATISTA SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LAS QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN.
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO. POR SU PARTE, EL CONTRATISTA AMPLIARÁ LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO
CUANDO EXISTA LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, SE DEBERÁN APLICAR A ESTOS PRECIOS, LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, COSTO POR FINANCIAMIENTO Y DE UTILIDAD CONVENIDOS EN EL CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DURANTE LOS SIGUIENTES TREINTA DÍAS NATURALES A SU PRESENTACIÓN.
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, JUNTO CON EL CONTRATISTA, PROCEDERÁN EN EL SIGUIENTE ORDEN Y MANERA, SIENDO CADA ALTERNATIVA EXCLUYENTE DE LA ANTERIOR:
I.
HACERLO CON BASE EN LOS COSTOS DIRECTOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO Y QUE SEAN APLICABLES A LOS NUEVOS CONCEPTOS;
II.
DETERMINAR LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, A PARTIR DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO;
PARA LOS EFECTOS DE ESTA FRACCIÓN, LOS ELEMENTOS A CONSIDERAR SE REFERIRÁN A LO SIGUIENTE: LOS INSUMOS CON SUS COSTOS; LOS CONSUMOS Y LOS RENDIMIENTOS POR UNIDAD DE OBRA EN LAS MISMAS CONDICIONES A LAS ORIGINALES Y LOS COSTOS INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD.
LA APLICACIÓN DE ESTOS ELEMENTOS SERÁ LA BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, DEBIENDO CONSIDERAR LO SIGUIENTE:
A.
LOS COSTOS DE LOS INSUMOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO, SE APLICARÁN DIRECTAMENTE A LOS CONSUMOS CALCULADOS POR UNIDAD DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO PREVISTOS DE QUE SE TRATE;
B.
CUANDO SE REQUIERAN INSUMOS QUE NO ESTÉN CONTENIDOS EN EL CONTRATO Y EL IMPORTE CONJUNTO DE ÉSTOS NO EXCEDA DEL VEINTICINCO POR CIENTO DEL VALOR DEL NUEVO PRECIO, SE PODRÁN APLICAR LOS COSTOS INVESTIGADOS EN EL MERCADO, CONCILIADOS POR LAS PARTES. LA CONDICIÓN ANTERIOR NO SERÁ LIMITATIVA EN EL CASO DE EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, PARA LOS CUALES SE APLICARÁ EL COSTO INVESTIGADO Y CONCILIADO; DEBIENDO CONSIDERAR QUE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DEBEN ESTAR REFERIDOS A LOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y
C.
PARA DETERMINAR LOS CONSUMOS Y LOS RENDIMIENTOS DE UN PRECIO UNITARIO PARA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, SE PODRÁ TOMAR COMO BASE EL ANÁLISIS DE UN PRECIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CUYO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO SEA SIMILAR, AJUSTANDO LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE DIFICULTAD Y ALCANCE DEL NUEVO PRECIO, CONSERVANDO LA RELACIÓN QUE GUARDEN ENTRE SÍ LOS CONSUMOS Y LOS RENDIMIENTOS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE CONCEPTOS DE TRABAJOS EXISTENTES EN EL CATÁLOGO ORIGINAL.
III.
CUANDO NO FUERA POSIBLE DETERMINAR EL PRECIO UNITARIO EN LOS TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES ANTERIORES, SOLICITARÁN AL CONTRATISTA QUE LIBREMENTE PRESENTE UNA PROPUESTA DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, ESTABLECIENDO UN PLAZO PARA ELLO, DEBIENDO EMITIR EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE RECIBA LA PROPUESTA. EL CONTRATISTA DEBERÁ CALCULAR EL NUEVO PRECIO APLICANDO LOS COSTOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO Y PARA LOS QUE NO ESTUVIERAN CONTENIDOS, PROPONDRÁ LOS QUE HAYA INVESTIGADO EN EL MERCADO, PROPORCIONANDO LOS APOYOS NECESARIOS Y CONCILIANDO ÉSTOS CON LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, CONSIDERANDO QUE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DEBERÁN ESTAR REFERIDOS A LOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
EL CONTRATISTA PODRÁ DETERMINAR ANALÍTICAMENTE LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS PARA EL NUEVO PRECIO UNITARIO, TOMANDO EN CUENTA LA EXPERIENCIA DE SU PERSONAL DE CONSTRUCCIÓN O LOS ANTECEDENTES APLICABLES DE TRABAJOS SIMILARES, CONCILIANDO CON LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, O
IV.
ANALIZARLOS POR OBSERVACIÓN DIRECTA, PREVIO ACUERDO CON EL CONTRATISTA RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, MAQUINARIA, EQUIPO, PERSONAL, Y DEMÁS QUE INTERVENGAN EN LOS CONCEPTOS.
LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ DEJAR CONSTANCIA POR ESCRITO DE LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA, DEBIENDO VIGILAR QUE SE RESPETEN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.
EN DICHO ESCRITO SE ESTABLECERÁN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN Y EL PAGO DE LOS TRABAJOS; DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE SE ENCARGARÁ DE LA VERIFICACIÓN DE LOS CONSUMOS, DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y LOS AVANCES; DETERMINANDO EL PROGRAMA, LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, LA MAQUINARIA, EL EQUIPO Y EL PERSONAL A UTILIZAR.
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA ENTREGARÁ EN UN PLAZO SIMILAR A LA FRECUENCIA DE SUS ESTIMACIONES, LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE LOS CONSUMOS Y RECURSOS EMPLEADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO, DOCUMENTOS QUE FORMARÁN PARTE DEL PRECIO UNITARIO QUE SE DEBERÁ DETERMINAR. ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR AVALADA POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS CONSUMOS Y RECURSOS, CONSIDERANDO QUE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS DEBERÁN ESTAR REFERIDOS A LOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.
ESTOS DOCUMENTOS SE ENVIARÁN AL ÁREA EVALUADORA DE PRECIOS UNITARIOS CON LA MISMA PERIODICIDAD DE LAS ESTIMACIONES, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ LA BASE PARA CALCULAR EL PRECIO UNITARIO PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ ACOMPAÑAR TAMBIÉN LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. LOS COSTOS SE VERIFICARÁN Y CONCILIARÁN CON ANTERIORIDAD A SU APLICACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO POR ELABORAR, SALVO LOS COSTOS YA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.
EN TODOS LOS CASOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO AL CONTRATISTA, INDEPENDIENTE DE LA ANOTACIÓN EN BITÁCORA, LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. EN TAL EVENTO, LOS CONCEPTOS, SUS ESPECIFICACIONES Y LOS PRECIOS UNITARIOS QUEDARÁN INCORPORADOS AL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO QUE PARA TAL EFECTO SE SUSCRIBA.
SI COMO RESULTADO DE LA VARIACIÓN DE LAS CANTIDADES DE OBRA ORIGINALES, SUPERIOR EN MÁS O MENOS, EN UN VEINTICINCO POR CIENTO DEL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO, SE REQUIERE DE LA PARTICIPACIÓN DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OBRA, MATERIALES O PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS CONSIDERADAS EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE SIRVIERON DE BASE PARA ADJUDICAR EL CONTRATO, DICHOS CONCEPTOS DEBERÁN ANALIZARSE COMO UN CONCEPTO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO
SI POR LAS CARACTERÍSTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS PRECIOS UNITARIOS NO CONSIDERADOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL, NO ES POSIBLE SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PREVIA JUSTIFICACIÓN, PODRÁN AUTORIZAR HASTA POR UN PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS NATURALES, EL PAGO PROVISIONAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DE LOS INSUMOS QUE EFECTIVAMENTE SE HAYAN SUMINISTRADO O UTILIZADO EN LAS OBRAS, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
I.
QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL ÁREA ENCARGADA DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y, EN SU CASO, DEL SUPERVISOR;
II.
QUE LOS PAGOS CUENTEN CON EL SOPORTE DOCUMENTAL NECESARIO QUE JUSTIFIQUE QUE EL CONTRATISTA EFECTIVAMENTE YA REALIZÓ SU PAGO, TALES COMO FACTURAS, NÓMINAS, COSTOS HORARIOS, ENTRE OTROS;
III.
QUE EL RESIDENTE DE OBRA Y, EN SU CASO, EL SUPERVISOR LLEVEN UN CONTROL DIARIO, CON SUS RESPECTIVAS ANOTACIONES EN BITÁCORA, DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:
A.
CONSUMO DE MATERIAL, DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR LOS TRABAJOS A EJECUTAR;
B.
CANTIDAD DE MANO DE OBRA UTILIZADA Y LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL ENCARGADO ESPECÍFICAMENTE DE LOS TRABAJOS, LA QUE DEBE SER PROPORCIONADA EN FORMA EFICIENTE, DE ACUERDO CON LA EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES;
C.
CANTIDAD DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADO EN HORAS EFECTIVAS, LOS QUE DEBEN SER PROPORCIONADOS EN FORMA EFICIENTE Y CON RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS, Y
D.
CANTIDAD O VOLUMEN DE OBRA REALIZADO DURANTE LA JORNADA.
IV.
QUE UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE LOS CUARENTA Y CINCO DÍAS, SIN LLEGAR A LA CONCILIACIÓN, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DETERMINARÁ EL PRECIO EXTRAORDINARIO DEFINITIVO CON BASE EN LO OBSERVADO EN 
LA FRACCIÓN ANTERIOR; DEBIENDO CONSIDERAR LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD PACTADOS EN EL CONTRATO, Y
V.
QUE EN EL CASO DE QUE EXISTA UN PAGO EN EXCESO, SE DEBERÁ HACER EL AJUSTE CORRESPONDIENTE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN Y SE PROCEDERÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA.
XI)
LEGISLACIÓN
LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE INVITACIÓN ES LA ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2017, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, Y DEMÁS NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER FEDERAL APLICABLES.
XII)
CONFIDENCIALIDAD.

XII.1)
CONFIDENCIALIDAD
LOS LICITANTES NO PODRÁN DIFUNDIR O PROPORCIONAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA LOS TRABAJOS, EN FORMA DE PUBLICIDAD O ARTÍCULO TÉCNICO A MENOS QUE CUENTEN CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  Y ECOLOGÍA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR.
XIII)
INCONFORMIDADES
LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES SUR NO. 1735, 1° PISO, COLONIA GUADALUPE INN, C. P. 01020, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, DISTRITO FEDERAL, O ANTE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA ANTES CITADA, UBICADA EN AVENIDA INSURGENTES SUR NO. 2416, 2º. PISO, COLONIA COPILCO EL BAJO, C. P. 04340, DELEGACIÓN COYOACAN, DISTRITO FEDERAL, EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 83 Y 84 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 219 Y 220 DE SU REGLAMENTO.

EN EL CASO DE PRESENTARSE INCONFORMIDADES A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET), LOS LICITANTES DEBERÁN SUJETARSE A LO SIGUIENTE:

A)
RECONOCERÁN COMO PROPIA Y AUTÉNTICA LA INFORMACIÓN QUE POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA ENVÍEN A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET), Y QUE A SU VEZ SE DISTINGA POR EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE LES CERTIFIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA;

B)
NOTIFICARÁN OPORTUNAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, BAJO SU RESPONSABILIDAD, RESPECTO DE CUALQUIER MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS A SU APODERADO O REPRESENTANTE AL QUE LE HAYA SIDO ENTREGADA LA IDENTIFICACIÓN O FIRMA ELECTRÓNICA;

C)
ACEPTARÁN QUE EL USO DE LA IDENTIFICACIÓN O FIRMA ELECTRÓNICA POR PERSONA DISTINTA A LA AUTORIZADA, QUEDARÁ BAJO SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD;

D)
ADMITIRÁN QUE SE TENDRÁN POR NO PRESENTADAS LAS INCONFORMIDADES, CUANDO LA INFORMACIÓN REMITIDA CONTENGAN VIRUS INFORMÁTICOS O NO PUEDA CONSULTARSE POR CUALQUIER CAUSA MOTIVADA POR PROBLEMAS TÉCNICOS IMPUTABLES A SUS PROGRAMAS O EQUIPO DE COMPUTO;

E)
CONSENTIRÁN QUE SERÁ MOTIVO DE QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA INVALIDE LA IDENTIFICACIÓN O FIRMA ELECTRÓNICA, CUANDO HAGA MAL USO DE LA RED PRIVADA DE COMUNICACIONES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL (COMPRANET); Y

TRANSCURRIDOS LOS TÉRMINOS CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS ACTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE TENDRÁ POR PRECLUIDO EL DERECHO PARA INCONFORMARSE.

XIV    ) BITÁCORA ELECTRÓNICA  
LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA QUE SE UTILICE PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SE LLEVARÁ A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
POR TAL MOTIVO “LA CONVOCANTE” Y EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO SE COMPROMETEN A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS Y OPORTUNAS PARA ENCONTRARSE EN APTITUD DE UTILIZAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE LA PRESENTE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
A TAL EFECTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONVOCANTE” Y EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERÁN OBTENER Y HABILITAR LOS CERTIFICADOS DIGITALES QUE PERMITAN GENERAR LA FIRMA ELECTRÓNICA DE LAS NOTAS DE LA BITÁCORA, PARA LO CUAL SE COMPROMETEN A CUMPLIR SIN EXCEPCIÓN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE, POR VIRTUD DEL SITIO DONDE SE REALICEN LOS TRABAJOS EXISTAN DIFICULTADES TECNOLÓGICAS QUE IMPIDAN LLEVAR LA BITÁCORA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO PODRÁ LLEVARSE POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL. 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS DESVIACIONES Y CAMINOS DE ACCESO, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEÑALES Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, HASTA QUE LOS TRABAJOS LE SEAN RECIBIDOS, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA Y POR LO TANTO, SU COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS COSTOS INDIRECTOS DE OBRA.

       EL PROPONENTE HABRÁ DE TENER PRESENTE, QUE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN TODAS LAS DIFICULTADES Y RESTRICCIONES QUE SE PRESENTEN DEBIDO A LA PRESENCIA DE INSTALACIONES (DE PETRÓLEOS MEXICANOS, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, TELÉFONOS, FIBRA ÓPTICA, ETC.), COMO POR EJEMPLO, BAJA EFICIENCIA, TIEMPOS INACTIVOS DEL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, ETC., YA QUE NO SE ACEPTARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL CONTRATISTA RESPECTO A LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN SU PROPOSICIÓN, ADUCIENDO EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

PLANOS DE PROYECTO TERMINADO

EL CONTRATISTA DEBERÁ DE INCLUIR DENTRO DE SUS INDIRECTOS  DEL MONTO DE SU PROPUESTA, EL COSTO DE LA ELABORACIÓN DE LOS PLANOS INGENIERÍA DE OBRA TERMINADA. DICHOS PLANOS ELABORADOS EN LAS DIMENSIONES Y ESCALAS INDICADAS POR “LA ENTIDAD”, DEBERÁN DE CONTENER COMO MÍNIMO DATOS DE LA OBRA EN PLANTAS Y PERFIL, DEBIÉNDOSE DE INCLUIR LOS CORRESPONDIENTES PLANOS DE DETALLES ESPECIALES, DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, DE CÁLCULOS ESTRUCTURALES, Y OTROS. DICHOS PLANOS DE OBRA TERMINADA SE ENTREGARÁN EN ARCHIVOS DIGITALES CON FORMATO DE AUTOCAD Y EN COPIA SIMPLE EN PAPEL BOND. EL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSIDERARLO DENTRO DE SUS INDIRECTOS DE OBRA.
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